от 29 июня 2018 года										№ 890

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства,

социальной сферы и топливно-энергетического комплекса

городского округа город Шахунья Нижегородской области

к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов

В целях обеспечения устойчивой работы объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, социальной сферы городского округа город Шахунья Нижегородской области в осенне-зимний период 2018-2019 годов администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области 
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Состав межведомственной комиссии по организации и контролю за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического комплекса к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов.

1.2.  План капитального и текущего ремонта объектов коммунального комплекса городского округа город Шахунья Нижегородской области на 2018 год.

1.3. План текущего ремонта жилищного фонда  городского округа город Шахунья Нижегородской области на 2018 год.

2. Руководителям предприятий и организаций, обеспечивающих деятельность предприятий жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы, жилищного фонда, топливно-энергетического комплекса округа при подготовке к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов рекомендовать руководствоваться решениями межведомственной комиссии по организации и контролю за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического комплекса к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов.

3. В соответствии с требованиями Приказа Министерства энергетики Российской Федерации (Минэнерго России) от 12.03.2013 №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» рекомендовать начальникам территориальных отделов, управлению по работе с территориями и благоустройству администрации  городского округа город Шахунья Нижегородской области, руководителям предприятий жилищно-коммунального хозяйства независимо от форм собственности:

3.1.  Учесть недостатки предыдущего отопительного периода 2017-2018 годов и выявленные технологические нарушения в эксплуатации теплоэнергетического оборудования, резервных топливных хозяйств, систем водоснабжения и водоотведения,
 а также продолжать работу по внедрению энергосберегающих технологий.

3.2. Провести комплексную проверку состояния тепловой изоляции надземных теплотрасс с составлением плана-графика ремонтно-восстановительных работ и в срок до 10 июля 2018 года предоставить его в отдел промышленности, транспорта, связи, ЖКХ и энергетики администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области для согласования.

3.3. Представлять еженедельно (по вторникам) в отдел промышленности, транспорта, связи, ЖКХ и энергетики администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области посредством факсимильной связи по номеру 2-71-90 сведения о ходе подготовки к работе в осенне-зимний период начиная с 10 июля 2018 года по форме 1-ЖКХ (зима).

3.4. На случай аварийного отключения центрального отопления в многоквартирных домах, изыскать возможность приобретения необходимой техники для обогрева подъезда многоквартирного дома (тепловые пушки), а также аварийных дизель-генераторов.

3.5. Подготовить к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов имеющуюся снегоуборочную и коммунальную технику и провести ее осмотр по согласованному плану-графику.

3.6. Провести мероприятия, направленные на заключение собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов, управляющими организациями, товариществами собственников жилья договоров о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерском обеспечении, а также технических средств противопожарной защиты с организациями, имеющими соответствующие лицензии на осуществление указанного вида деятельности.

3.7. Организовать работу по составлению паспортов готовности многоквартирных жилых домов к эксплуатации в зимних условиях, согласно составленному графику. В срок до 15 сентября 2018 года предоставить паспорта готовности многоквартирных жилых домов в Государственную жилищную инспекцию Нижегородской области.

3.8. Организовать до начала отопительного сезона 2018-2019 годов проведение не менее двух тренировок с личным составом жилищно-коммунальных служб по ликвидации аварийных ситуаций и в срок до 26 сентября 2018 года предоставить в отдел промышленности, транспорта, связи, ЖКХ и энергетики администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области акты проведенных тренировок.

3.9. В срок до 10 июля 2018 года разработать и утвердить план мероприятий по промывке и опрессовке систем центрального отопления, в том числе внутренних систем отопления объектов жилищного фонда и социальной сферы.

3.10. Для проверки готовности систем отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы, провести, начиная с 15 сентября 2018 года пробные топки. Реестры актов проведения пробных топок предоставить в отдел промышленности, транспорта, связи, ЖКХ и энергетики администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области в срок до 26 сентября 2018 года.

3.11. До начала отопительного сезона 2018-2019 годов организовать и провести обучение кочегаров (истопников и иных соответствующих специалистов) по программе пожарно-технического минимума.

3.12. Создать необходимый запас топлива на котельных  и аварийный запас материально-технических ресурсов для локализации аварийных ситуаций.

3.13. В срок до 10 сентября 2018 года предоставить в отдел промышленности, транспорта, связи, ЖКХ и энергетики администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области акты готовности котельных, тепловых сетей к эксплуатации в отопительном сезоне 2018-2019 годов.

3.14. Завершить подготовку к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов  с получением паспортов готовности в срок до 15 сентября 2018 года, в отношении объектов коммунального комплекса – в срок до 1 ноября 2018 года и объектов электроэнергетики  в срок до 15 ноября 2018 года.

3.15. Обеспечить к началу отопительного периода 2018 – 2019 годов погашение задолженности по оплате за энергоресурсы в соответствии с заключенными договорами, соглашениями и утвержденными графиками.

4. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов  городского округа город Шахунья Нижегородской области провести мероприятия по выявлению бесхозяйных сетей тепло- и водоснабжения с дальнейшей их постановкой на учет как бесхозяйные и дальнейшей государственной регистрацией прав собственности в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 22.11.2013 № 701 «Об установлении порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей».

5. Рекомендовать: начальнику отдела образования администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области (Р.П.Мухаматчину), директору МКУ «Центр по обеспечению деятельности учреждений культуры  городского округа город Шахунья Нижегородской области (А.Г.Кузнецову), начальнику сектора по спорту администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области (М.Л.Политову), директору ГКУ Нижегородской области «Управление социальной защиты населения городского округа город Шахунья Нижегородской области» (Н.Н.Епифановой), главному врачу ГБУЗ НО «Шахунская центральная районная больница» (С.Н. Золотову) обеспечить подготовку зданий и сооружений, объектов теплоэнергетики и инженерных сетей подведомственных учреждений к устойчивой, безаварийной работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов в соответствии с требованиями Приказа Министерства энергетики Российской Федерации (Минэнерго России) от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

6. Начальнику общего отдела администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области (А.А.Шлякову) обеспечить размещение настоящего постановления  на официальном сайте администрации городского округа город Шахунья.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы местного самоуправления

городского округа город Шахунья							  А.Д.Серов

Утвержден

постановлением администрации городского округа город Шахунья

от 29 июня 2018 года № 890

СОСТАВ

межведомственной комиссии по организации и контролю за подготовкой  объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического комплекса к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов

| Кошелев Р.В. | - глава местного самоуправления городского округа город Шахунья Нижегородской области, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Кузнецов С.А. Софронов Ю.А. | - заместитель главы администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области, заместитель председателя комиссии; - заместитель главы администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области, заместитель председателя комиссии; |
| Смирнов А.С. Козлов Ю.Н. | - начальник отдела промышленности, транспорта, связи, ЖКХ и энергетики администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области, заместитель председателя комиссии; - инженер 1 категории отдела промышленности, транспорта, связи, ЖКХ и энергетики администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области, секретарь комиссии. |
| Абахтимов С.О. Щербаков В.А. | Члены комиссии: - начальник Вахтанского территориального отдела администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области; - начальник Сявского территориального отдела администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области; |
| Смирнова С.В. | - начальник финансового управления администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области; |
| Золотов С.Н. | - главный врач ГБУЗ НО «Шахунская ЦРБ» (по согласованию); |
| Мухаматчин Р.П. | - начальник отдела образования администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области; |
| Кузнецов А.Г. Политов М.Л. Епифанова Н.Н. | - директор ГКУ «Центр по обеспечению деятельности учреждений культуры городского округа город Шахунья Нижегородской области»; - начальник сектора по спорту администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области; - директор ГКУ Нижегородской области «Управление социальной защиты населения городского округа город Шахунья Нижегородской области» (по согласованию); |
| Иванов С.В. | - начальник ФГКУ «121-ПСЧ 28 отряд Федеральной Противопожарной Службы» по Нижегородской области (по согласованию); |
| Суманеев Н.Ф. Елькин О.А. Пилипчук А.В. Чиркунов П.Н. | - начальник сектора ГО, ЧС и МОБ работы администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области; - председатель Комитета муниципального имущества и земельных ресурсов городского округа город Шахунья Нижегородской области; - директор Шахунского филиала АО «НОКК» (по согласованию); - директор МУП «Водоканал»; |
| Дербенева М.С. | - генеральный директор ООО «Домоуправляющая компания» (по согласованию); |
| Курдин М.А. | - генеральный директор ООО «Жилсервис» (по согласованию); |
| Коробейников В.Г. | - генеральный директор ООО «Тепло» (по согласованию); |
| Чистякова В.В. | - директор ООО «ЭкоТеплоСервис-Шахунья» (по согласованию); |
| Дронов М.Л. | - директор МУП «СяваТепло». |

____________________