|  |
| --- |
| Приложение к постановлению администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 20.02.2018 года № 258 |

 «**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**"Развитие транспортной системы городского округа город Шахунья
Нижегородской области "**

1. **Паспорт Муниципальной программы**

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**"Развитие транспортной системы городского округа город Шахунья
Нижегородской области "**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1. Муниципальный заказчик – координатор Программы  | Отдел архитектуры и капитального строительства администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области |
| 1.2.Цель Программы | * удовлетворение потребностей  населения городского округа город Шахунья Нижегородской области в транспортной инфраструктуре;
* увеличение мобильности населения и повышение безопасности дорожного движения на дорогах городского округа город Шахунья Нижегородской области;
 |
| 1.3.Задачи Программы | * сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог на основе своевременного и качественного выполнения работ по их ремонту и содержанию;
* развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями экономического развития городского округа и улучшение качества жизни населения;
* ремонт проезжей части, образующей проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам (далее МКД), находящихся вне границ земельного участка, на котором расположен МКД населенных пунктов городского округа город Шахунья Нижегородской области
 |
|  1.4. Срок реализации Программы | 2018-2023 годы Программа реализуется в I этап |
| 1.5.Исполнители мероприятий Программы  | Отдел архитектуры и капитального строительства администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области  |
| 1.6.Объемы и источники финансирования Программы (в тысячах рублей) |
| Наименование муниципального заказчика | Источники финансирования | Всего за период реализации Программы |
| Отдел архитектуры и капитального строительства администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области | Объемы финансирования, заложенные в Программе, являются прогнозными. Конкретные расходы на 2018-2023 годы будут устанавливаться в соответствии с решением Совета депутатов городского округа город Шахунья о бюджете городского округа на текущий финансовый год и фактические расходы будут произведены в пределах поступивших денежных средств в муниципальный дорожный фонд. |
|  | Всего, в том числе: | 95941,8 |
|  | Местный бюджет (муниципальный дорожный фонд) | 95941,8 |
|  | Прочие источники | 0,0 |
| 1.7.Система организации контроля за исполнением Программы | Оперативное управление реализацией Программы осуществляет Отдел архитектуры и капитального строительства администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области;Контроль за исполнением Программы – администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области |
| 1.8.Индикаторы достижения цели (целей) Программы |
| По окончании реализации Программы планируется достигнуть значения индикаторов цели: | По окончании реализации Программы планируется достигнуть значения индикаторов цели:-доля протяженности автомобильных дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог к 2023 году составит 21,87 % |

**2. Текст Программы**

**2.1. Содержание проблемы и обоснование необходимости**

**ее решения программными способами**

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город Шахунья Нижегородской области составляет 384,19 км, в том числе:

- с твердым покрытием – 158,35 км;

- с грунтовым покрытием – 225,84 км.

Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

содержание автомобильной дороги – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

капитальный ремонт автомобильной дороги – дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

реконструкция автомобильной дороги – комплекс работ, при выполнении которых осуществляется изменение параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущих к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущих за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых средств в условиях их ограниченных объемов.

Хорошее состояние улично-дорожной сети - необходимое условие успешного развития экономики округа и улучшения условий жизни населения.

Увеличение количества автотранспортных средств у населения и интенсивности их эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности дорожного движения при сохранении тенденции увеличения человеческих и экономических потерь, а также негативного влияния на окружающую среду.

 Это в полной мере относится к улично-дорожной сети городского округа город Шахунья Нижегородской области. В результате недостаточного финансирования работ по содержанию и ремонту улиц и дорог их транспортно-эксплуатационные показатели не соответствуют нормативным требованиям, что приводит к дополнительному увеличению затрат на автомобильные перевозки в 1,3 - 1,5 раза, а потерь от дорожно-транспортных происшествий - на 12 - 15 процентов.

 Неразвитость улично-дорожной сети городского округа город Шахунья Нижегородской области усугубляет проблемы в социальной сфере: несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительные потери времени и ограничения на поездки.

 Недостаточный уровень развития улично-дорожной сети городского округа город Шахунья Нижегородской области по сравнению с темпами роста парка автотранспортных средств приводит к сдерживанию социально-экономического развития муниципального образования.

 Потери от дорожно-транспортных происшествий, связанные с гибелью и ранениями людей, а также с повреждением автотранспортных средств, влекут за собой расходы бюджетной системы на медицинское обслуживание, административные расходы, затраты по восстановлению разрушенных элементов автомобильных дорог.

 Отсутствие возможности у местного бюджета финансировать в полном объеме объекты улично-дорожной сети поселения является сдерживающим фактором развития экономики поселения и требует финансовой помощи за счет средств областного бюджета.

 Указанные проблемы обусловливают необходимость решения их программными методами.

**2.2. Цели и задачи Программы**

Главной целью реализации Программы является удовлетворение потребностей  населения городского округа город Шахунья Нижегородской области в транспортной инфраструктуре, увеличение мобильности населения и повышение безопасности дорожного движения на дорогах администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение основных задач:

- сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог на основе своевременного и качественного выполнения работ по их ремонту и содержанию;

- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями экономического развития региона и улучшения качества жизни населения.

- повышение безопасности дорожного движения;

- ремонт проезжей части, образующей проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам (далее МКД), находящихся вне границ земельного участка, на котором расположен МКД населенных пунктов городского округа город Шахунья Нижегородской области.

 Цель Программы носит стратегический характер и направлена, в первую очередь, на обеспечение социально-экономического развития городского округа город Шахунья Нижегородской области.

**2.3. Сроки и этапы реализации Программы**

Срок реализации Программы – 2018-2023 годы. Программа реализуется в I этап.

**2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы.**

Таблица № 1.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование мероприятия  | Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выпол- нения | Исполнители мероприятий  | Объем финансирования (по годам) за счет средств районного бюджета, тыс. рублей |
| Факт | План |  |
| 2017 | 2018 | 2019  | 2020  | 2021 | 2022 | 2023 | Всего |
| 1. | Ремонт дорог городского округа город Шахунья | Кап. вложения | 2015-2017 г.г. | ОАКС | 17471,994 | 14967,5 | 15611,9 | 16340,6 | 16340,6 | 16340,6 | 16340,6 | 95941,8 |

**2.5. Индикаторы достижения.**

Таблица № 2.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя результативности | Ед.измер. | Прогноз | Оценка |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Общая протяженность автомобильных дорог местного значения | км | 384,19 | 384,19 | 384,19 | 384,19 | 384,19 | 384,19 | 384,19 |
| 2. | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | % | 83,4 | 82,15 | 81,34 | 80,48 | 79,66 | 78,88 | 78,13 |
| 3. | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог составит | % | 16,9 | 17,85 | 18,66 | 19,52 | 20,34 | 21,12 | 21,87 |

**2.6. Ресурсное обеспечение реализации Программы**

Программа предполагает финансирование за счет средств бюджета городского округа город Шахунья в сумме 120526,96 (Сто двадцать миллионов пятьсот двадцать шесть тысяч девятьсот шестьдесят) рублей, в том числе по годам и источникам финансирования: Расходы (тыс. руб.), годы

Таблица 3.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус  | Подпрограмма муниципальной программы  | Заказчик-координатор, соисполнители  | Объем финансирования (по годам) за счет средств районного бюджета, тыс. рублей |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Всего |
| 1  | 2  | 3  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Развитие транспортной системы в городском округе город Шахунья Нижегородской области |  | всего  | 14967,5 | 15611,9 | 16340,6 | 16340,6 | 16340,6 | 16340,6 | 95941,8 |
| Отдел архитектуры и капитального строительства администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области  | 14967,5 | 15611,9 | 16340,6 | 16340,6 | 16340,6 | 16340,6 | 95941,8 |

**2.7. Система программных мероприятий**

Таблица № 4.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия  | Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий  | Объем финансирования (по годам) за счет средств районного бюджета, тыс. рублей |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Всего |
| 1  | 2  | 3  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Ремонт проезжей части дорог городского округа город Шахунья | Кап. вложения | 2018-2023 г.г. | ОАКС | 14967,5 | 15611,9 | 16340,6 | 16340,6 | 16340,6 | 16340,6 | 95941,8 |

**2.8. Оценка эффективности реализации Программы**

Оценка эффективности муниципальной программы проводится на основании постановления администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 21.10.2015 № 1205 «Об утверждении Методики оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Шахунья Нижегородской области».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к программе «Развитие транспортной системы городского округа город Шахунья
Нижегородской области»

**Перечень на ремонт дорог городского округа город Шахунья на 2018 - 2020 годы**

|  |
| --- |
| **Объемы планируемых работ по ремонту проезжей части в 2018 году** |
| **№** | **Местоположение** | **Стоимость работ, тыс.руб.** | **Протяженность, км** |
|  |
| 1 | Ремонт проезжей части **ул.Попова** от дома №6 по ул.Попова до ул.Кутузова и ул. Кутузова от ул. Попова до ул. Энгельса в г.ШахуньяНижегородской обл. | 1198,281 | 0,157 |
| 2 | Ремонт проезжей части **ул.Белинского** от ул.Генерала Веденина до ул.Кирова в г.Шахунья Нижегородской обл. | 928,430 | 0,181 |
| 3 | Ремонт проезжей части **ул.Тимирязева** от ул.Коминтерна до ул.Кирова в г.Шахунья Нижегородской обл. | 1500,001 | 0,537 |
| 4 | Ремонт проезжей части **ул. Восточная**  от ул. Коминтерна до ул. Первомайская и **ул. Восточная**  от ул. Генерала Веденина до дома № 71 по ул. Восточная в г.Шахунья Нижегородской обл. | 1000,000 | 0,200 |
| 5 | Устройство парковочных мест, находящихся вне границ земельного участка вблизи поликлиники ГБУЗ НО "Шахунская ЦРБ" в г.Шахунья Нижегородской обл. | 289,020 | 0,057 |
| 6 | Ремонт проезжей части **ул.Элеваторная**  от ул. Куликовский проезд до проходной в г.Шахунья Нижегородской обл. | 1022,865 | 0,305 |
| 7 | Ремонт **тротуара** находящихся вне границ земельного участка, на котором расположен МКД **по ул. Свердлова** (чётная сторона) от ул. Революционная до ул. Генерала Веденина в г. Шахунья Нижегородской обл. | 386,701 | 0,057 |
| 8 | Ремонт площади Советская в г. Шахунья | 2000,560 | 0,240 |
| 9 | Ремонт проезжей части **ул. Некрасова**  от ул. Пушкина до пер. Серова в **р.п. Вахтан** г.о.г. Шахунья Нижегородской обл. | 3115,469 | 0,482 |
| 10 | Ремонт проезжей части **ул. Просвещения**  от дома № 6 по ул. Просвещения до дома № 9 до ул. Просвещения в р.п. Сява г.о.г. Шахунья Нижегородской обл. | 2745,518 | 0,536 |
| 11 | Ямочный ремонт | 480,673 |   |
| 12 | Нанесение разметки | 150,000 |   |
| 13 | Приобретение знаков | 150,000 |   |
|  | **Итого п.п. 1-14** | **14967,517** | **2,752** |
| 14 | Ремонт проезжей части **ул.Строителей** от ул.Крупской до ул.Дзержинского и **ул. Джержинского** от ул. Строителей до ул. Октябрьская в г.ШахуньяНижегородской обл. | 1959,901 | 0,338 |
| 15 | Ремонт проезжей части **ул. 85-я Гвардейская**  от ул. Генерала Веденина до ул. Энгельса в **г.Шахунья** Нижегородской обл. | 2425,254 | 0,398 |
| 16 | Ремонт проезжей части **ул. Федорова**  от ул. Коммунистическая до ул. 8-е Марта в **г.Шахунья** Нижегородской обл. | 1819,466 | 0,305 |
| 17 | Ремонт проезжей части **ул.Элеваторная**  дворовая территория д. 13-18 в г.Шахунья Нижегородской обл. | 1291,098 | 0,203 |
| 18 | Ремонт проезжей части **ул.Элеваторная**  дворовая территория д. 1-7 в г.Шахунья Нижегородской обл. | 797,779 | 0,149 |
| 19 | Ремонт проезжей части **ул. Серова**  от ул. Некрасова до ул. Кирпичная,  **ул. Кирпичная** от пер. Серова до ул. Расковой и **ул. Расковой** от ул. Кирпичная до ул. Стахановская в **р.п. Вахтан** г.о.г. Шахунья Нижегородской обл. | 2037,961 | 0,318 |
| 20 | Ремонт проезжей части **ул. Крупской** от дома № 65 по ул. Крупской до ул. Гоголя в р.п. Сява г.о.г. Шахунья Нижегородской обл. | 1645,079 | 0,232 |
| 21 | Ремонт проезжей части **ул.Ленина от** ул. Яранское шоссе до ул. Интернациональная в г.Шахунья Нижегородской обл. | 2220,133 | 0,500 |
| 22 | Ямочный ремонт | 815,230 |   |
| 23 | Нанесение разметки | 300,000 |   |
| 24 | Приобретение знаков | 300,000 |   |
|  | **Итого п.п. 14-24** | **15611,900** | **2,443** |
| **Объемы планируемых работ по ремонту проезжей части в 2020 году** |
| 25 | Ремонт проезжей части **ул. Революционная** от ул. Пушкина до ул. Чапаева в г. Шахунья Нижегородской обл. | 738,442 | 0,107 |
| 26 | Ремонт проезжей части **ул.Первомайская**  от ул. Комарова до ул. Советская в г.ШахуньяНижегородской обл. | 1213,517 | 0,230 |
| 27 | Ремонт проезжей части **ул.Генерала Веденина**  от ул. Комарова до ул. Советская в г.Шахунья Нижегородской обл. | 2334,623 | 0,383 |
| 28 | Ремонт проезжей части **ул. Заречная**  от дома №14 по ул. Заречная до ул. Мухачева, в **р.п. Вахтан** г.о.г. Шахунья Нижегородской обл. | 1939,730 | 0,379 |
| 29 | Ремонт проезжей части **ул. Свердлова**  от ул. Фрунзе до ул. Рогожникова в **р.п. Вахтан** г.о.г. Шахунья Нижегородской обл. | 1689,708 | 0,232 |
| 30 | Ремонт проезжей части **ул. Кооперативная** от ул. Просвящения до ул. Некрасова и до ул. Лесозаводская в р.п. Сява г.о.г. Шахунья Нижегородской обл. | 4989,670 | 0,720 |
| 31 | Ремонт проезжей части **ул.Ленина от** ул. Леваневского до ул. Ширшова в г.Шахунья Нижегородской обл. | 2752,769 | 0,620 |
| 32 | Ямочный ремонт | 682,161 |   |
|  | **Итого п.п. 25-32** | **16340,600** | **2,671** |