

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ШАХУНЬЯ**

**НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р Е Ш Е Н И Е**

От 21 декабря 2018 года №23-8

Об утверждении Плана капитального ремонта муниципального жилищного фонда городского округа город Шахунья Нижегородской области на 2019 год

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, на основании обращений граждан о необходимости проведения капитального ремонта в муниципальном жилищном фонде,

Совет депутатов **решил**:

1. Утвердить прилагаемый План капитального ремонта муниципального жилищного фонда городского округа город Шахунья Нижегородской области на 2019 год.

2. Опубликовать настоящее решение посредством размещения на официальном сайте администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию Совета депутатов городского округа город Шахунья Нижегородской области по вопросам местного самоуправления, бюджетно – финансовой деятельности и управления муниципальной собственностью.

Глава местного самоуправления

городского округа город Шахунья Р.В. Кошелев

УТВЕРЖДЕН

решением Совета депутатов

городского округа город Шахунья

Нижегородской области

от «21» декабря 2018 года №23-8

ПЛАН

капитального ремонта муниципального жилищного фонда

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п\п | Адрес объекта | Наименование работ | Стоимость работ, в соответствии с утвержденным сметным расчетом | Срок начала работ | Срок окончания работ |
| 1 | г. Шахунья, ул. Советская, д. 65, кв.15 | Замена окон, ремонт пола | 74807,00 | февраль 2019 | декабрь 2019 |
| 2 | г. Шахунья, ул. Коммунистическая, д. 174, кв.4 | Замена окна, замена двери | 34764,00 | февраль 2019 | декабрь 2019 |
| 3 | г. Шахунья, ул. Ярославского, д. 11, кв.4 | Ремонт перекрытия | 128925,60 | февраль 2019 | декабрь 2019 |
| 4 | р. п. Сява, ул. Кирова, д.27, кв.1 | Замена двери | 16270,80 | февраль 2019 | декабрь 2019 |
| 5 | р. п. Вахтан, ул. Кадровая, д.44, кв.3 | Замена окон, замена дверей | 73357,20 | февраль 2019 | декабрь 2019 |
| 6 | р. п. Вахтан, пер. Гоголя, д.9, кв.11 | Замена окон | 38617,20 | февраль 2019 | декабрь 2019 |