Приложение

к постановлению администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области

от 02.08.2019 г. № 835

**Муниципальная программа**

**«Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области»**

**Паспорт программы**

**«Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик - координатор программы | Управление по работе с территориями и благоустройству администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области; |
| Соисполнители программы | Управление по работе с территориями и благоустройству администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области; |
| Цели программы | 1. Улучшение санитарной и эпидемиологической безопасности населения; 2. Соблюдение законодательства в области охраны окружающей среды; 3. Снижение количества мест несанкционированного сбора мусора территории городского округа город Шахунья Нижегородской области. |
| Задача программы | Формирование качественной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, которая позволит значительно снизить количество мест несанкционированного сброса мусора на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области, и обеспечит общее улучшение санитарно-экологической обстановки |
| Мероприятия программы | В соответствии с приложением 1 |
| Этапы и сроки реализации программы | Программа реализуется в один этап 2019-2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств местного бюджета | Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета, в том числе по годам реализации:  рублей   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022** | **2023** | **2024** | **Всего** | | **635732,6** | **635732,6** | **635732,6** | **0** | **0** | **0** | **1907197,8** | |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования муниципальной программы – 25540926 рублей, в том числе:  средства областного бюджета – 23633728,2 рублей,  из них финансирование:  -в 2019 году – 7877909,4 рублей,  -в 2020 году – 7877909,4 рублей,  -в 2021 году – 7877909,4 рублей,  в 2022году – 0 рублей  в 2023 году – 0 рублей  в 2024 году – 0 рублей  средства местного бюджета – 1907197,8рублей  из них финансирование:  -в 2019 году – 635732,6рублей,  -в 2020 году –635732,6рублей,  -в 2021 году – 635732,6рублей,  в 2022году – 0 рублей  в 2023 году – 0 рублей  в 2024 году – 0 рублей |
| Индикаторы достижения целей и показатели непосредственных результатов | По итогам реализации муниципальной программы к 2021 году будут достигнуты следующие значения индикаторов и показателей непосредственных результатов  **Индикаторы:**  1.Количество обустроенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области всего 126 шт, в том числе  - в 2019 году – 42 шт в соответствии с приложением 2 к Муниципальной программе  - в 2020 году – 42 шт (перечень мест для обустройства контейнерных площадок будет утверждаться в 2020 году)  - в 2021 году – 42 шт; (перечень мест для обустройства контейнерных площадок будет утверждаться в 2021 году)  В 2022-2024 – 0шт  2. Количество контейнеров, бункеров для накопления твердых коммунальных отходов приобретенных для целей установки в контейнерных площадках, всего 563 шт в том числе  - в 2019 году – 163 шт контейнеров, в том числе 69 для раздельного сбора ТКО  - в 2020 году – 200 шт контейнеров, в том числе 75 для раздельного сбора ТКО и 20 бункеров  - в 2021 году – 200 шт контейнеров, в том числе 75 для раздельного сбора ТКО  В 2022-2024 – 0шт  3. Количество ликвидированных несанкционированных свалок на территории городского округа город Шахунья, всего 36 шт, в том числе  - в 2019 году – 16 шт  - в 2020 году – 10 шт  - в 2021 году – 10 шт  В 2022-2024 – 0шт |
| Ожидаемые результаты реализации программы | По итогам реализации муниципальной программы к 2024 году следующие ожидаемые результаты:  - Обустройство в соответствии с требованиями законодательства 126 контейнерных площадки  - Приобретение 563 контейнера для накопления ТКО, в том числе для раздельного сбора ТКО и 20 бункеров.  - Ликвидация несанкционированных свалок – 36 шт. |

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

 В соответствии с изменениями, вступившими с 01.01.2019 в [Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"](http://docs.cntd.ru/document/901711591) на органы местного самоуправления возложено создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах (ст.8).

Из-за отсутствия  мест (площадок) накопления ТКО на всей территории городского округа город Шахунья Нижегородской области часть не собранных твердых коммунальных отходов генерируются в несанкционированные свалки, негативно влияющие на здоровье людей и окружающую природную среду.

1. **Основные цели и задачи реализуемой Программы**

Муниципальная программа «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области**»** разработана с целью улучшения санитарной и эпидемиологической безопасности населения, соблюдения законодательства в области охраны окружающей среды, а также обеспечения своевременного сбора и вывоза ТКО с территории городского округа город Шахунья Нижегородской области.

Для этого необходимо провести следующие мероприятия:

- обустроить места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с нормативными требованиями в количестве 126 шт;

- приобрести новые контейнера в том числе для раздельного сбора ТКО в количестве 563 шт и 20 бункеров;

- ликвидировать несанкционированные свалки в количестве 36

Основной задачей реализуемой Программы является Формирование качественной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, которая позволит значительно снизить количество мест несанкционированного сброса мусора на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области, и обеспечит общее улучшение санитарно-экологической обстановки

**3. Сроки и этапы реализации Муниципальной программы**

Муниципальная программа «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области**»** будет реализована в период 2019 - 2024 годов. Муниципальная программа реализуется в один этап.

**4. Перечень основных мероприятий Муниципальной программы**

Информация об основных мероприятиях Муниципальной программы отражена в приложении 1 к Муниципальной программе.

**5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации программы**

Состав индикаторов Программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и задач муниципальной программы.

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов приведена в Приложении 4 к Муниципальной программе.

Перечень индикаторов носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности индикатора (достижения максимального значения или насыщения).

**6. Анализ рисков реализации Муниципальной программы**

К рискам реализации Муниципальной программы следует отнести следующие.

1. Организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации Муниципальной программы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий Муниципальной программы.

2. Риск финансового обеспечения, который связан:

- с неполным выделением бюджетных средств в рамках одного года на реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий и могут подвергнуться корректировке целевые индикаторы эффективности реализации Муниципальной программы, что потребует внесения изменений в Муниципальную программу;

Реализации Муниципальной программы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменениями внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации программных мероприятий:

- риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая достаточно высокую зависимость экономики России от мировых цен на углеводородные ресурсы, а также опыт последнего финансово-экономического кризиса, который оказал существенное негативное влияние на динамику основных показателей строительства, такой риск для реализации Муниципальной программы может быть качественно оценен как высокий;

- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в отдельных муниципалитетах, а также потребовать концентрации средств областного бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для Муниципальной программы можно оценить как умеренный.

**7. Оценка эффективности Муниципальной программы**

Оценка эффективности муниципальной программы проводится на основании постановления администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 21.10.2015 № 1205 «Об утверждении Методики оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Шахунья Нижегородской области».

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Приложение 1

к Муниципальной программе

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области**»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование мероприятия | Сроки выполнения (годы) | Исполнитель мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств местного бюджета городского округа город Шахунья, рубли | | | |  |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2024 | Всего |  |
| 1. | Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области | 2019-2024 | Управление по работе с территориями и благоустройству администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области | 267412,6 | 267412,6 | 267412,6 | 0 | 802237,8 |  |
| 2 | Приобретение контейнеров, бункеров для накопления твердых коммунальных отходов | 2019-2024 | Управление по работе с территориями и благоустройству администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области | 88020,0 | 88020,0 | 88020,0 | 0 | 264060 |  |
| 3 | Ликвидация несанкционированных свалок | 2019-2024 | Управление по работе с территориями и благоустройству администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области | 280300,0 | 280300,0 | 280300,0 | 0 | 840900,0 |  |
| ИТОГО | |  |  | 635732,6 | 635732,6 | 635732,6 | 0 | 1907197,8 |  | |

Приложение 2

к Муниципальной программе

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Перечень мест для обустройства контейнерных площадок и | | | |
| характеристика выполняемых работ и применяемых материалов | | | |
|  |  |  |  |
| № п/п | Адрес места обустройства контейнерной площадки | Наименование типового рабочего проекта | Краткая характеристика |
| 1 | г.о.г.Шахунья, д.Красногор, ул.Центральная д. 13 за домом спорта | "Павильон для размещения контейнеров ТКО и КГО" Рабочая документация №108-04/19-КДМ 1.1 (Том 1) | Наличие 2 места под ТКО+1 место по КГО с дверцами и площадкой |
| 2 | г.о.г.Шахунья с.Хмелевицы, ул. Больничная д. 3 | "Павильон для размещения контейнеров ТКО и КГО" Рабочая документация №108-04/19-КДМ 1.1 (Том 1) | Наличие 2 места под ТКО+1 место по КГО с дверцами и площадкой |
| 3 | г.о.г.Шахунья с.Хмелевицы, ул.Автомобильная д.7 | "Павильон для размещения контейнеров ТКО и КГО" Рабочая документация №108-04/19-КДМ 1.1 (Том 1) | Наличие 2 места под ТКО+1 место по КГО с дверцами и площадкой |
| 4 | г.о.г Шахунья д.Б. Свеча, перекресток ул. Юбилейная и ул. Молодежная | "Павильон для размещения контейнеров ТКО и КГО" Рабочая документация №108-04/19-КДМ 1.1 (Том 1) | Наличие 2 места под ТКО+1 место по КГО с дверцами и площадкой |
| 5 | г.о.г.Шахунья, п.Лужайки, ул.Центральная д.2 | "Павильон для размещения контейнеров ТКО и КГО" Рабочая документация №108-04/19-КДМ 1.1 (Том 1) | Наличие 2 места под ТКО+1 место по КГО с дверцами и площадкой |
| 6 | г.о.г Шахунья, р.п.Вахтан, перекресток ул.Карповская и ул.Леспромхозовская | "Павильон для размещения контейнеров ТКО и КГО" Рабочая документация №108-04/19-КДМ 3.1 (Том 5) | Наличие 4 мест под ТКО+1 место по КГО с дверцами и площадкой |
| 7 | г.о.г Шахунья, р.п.Вахтан, ул.Карповская 10 | "Павильон для размещения контейнеров ТКО и КГО" Рабочая документация №108-04/19-КДМ 1.1 (Том 1) | Наличие 2 места под ТКО+1 место по КГО с дверцами и площадкой |
| 8 | г.о.г Шахунья, р.п.Вахтан, ул.Ленина 9 | "Павильон для размещения контейнеров ТКО и КГО" Рабочая документация №108-04/19-КДМ 1.1 (Том 1) | Наличие 2 места под ТКО+1 место по КГО с дверцами и площадкой |
| 9 | г.о.г Шахунья, р.п.Вахтан, ул.Филипповича 8 | "Павильон для размещения контейнеров ТКО и КГО" Рабочая документация №108-04/19-КДМ 1.1 (Том 1) | Наличие 2 места под ТКО+1 место по КГО с дверцами и площадкой |
| 10 | г.о.г Шахунья, р.п.Вахтан, ул.Лесная 3 | "Павильон для размещения контейнеров ТКО и КГО" Рабочая документация №108-04/19-КДМ 1.1 (Том 1) | Наличие 2 места под ТКО+1 место по КГО с дверцами и площадкой |
| 11 | г.о.г Шахунья п. Сява, ул. Просвещения , д.20 | "Павильон для размещения контейнеров ТКО и КГО" Рабочая документация №108-04/19-КДМ 3.1 (Том 5) | Наличие 4 мест под ТКО+1 место по КГО с дверцами и площадкой |
| 12 | г.о.г Шахунья п. Сява, ул. Просвещения , д.5 | "Павильон для размещения контейнеров ТКО и КГО" Рабочая документация №108-04/19-КДМ 1.1 (Том 1) | Наличие 2 места под ТКО+1 место по КГО с дверцами и площадкой |
| 13 | г.о.г Шахунья п. Сява, ул. Ленина , д.22 | "Павильон для размещения контейнеров ТКО и КГО" Рабочая документация №108-04/19-КДМ 1.1 (Том 1) | Наличие 2 места под ТКО+1 место по КГО с дверцами и площадкой |
| 14 | г.о.г Шахунья п. Сява, ул. Кирова , д.10 | "Павильон для размещения контейнеров ТКО и КГО" Рабочая документация №108-04/19-КДМ 1.1 (Том 1) | Наличие 2 места под ТКО+1 место по КГО с дверцами и площадкой |
| 15 | г.о.г Шахунья п. Сява, ул. Кирова , д. 30 | "Павильон для размещения контейнеров ТКО и КГО" Рабочая документация №108-04/19-КДМ 1.1 (Том 1) | Наличие 2 места под ТКО+1 место по КГО с дверцами и площадкой |
| 16 | г.о.г.Шахунья г. Шахунья, ул.Карла Маркса182а | "Павильон для размещения контейнеров ТКО и КГО" Рабочая документация №108-04/19-КДМ 2.1 (Том 3) | Наличие 3 мест под ТКО+1 место по КГО с дверцами и площадкой |
| 17 | г.о.г.Шахунья г. Шахунья, ул.Первомайская д. 83 | "Павильон для размещения контейнеров ТКО и КГО" Рабочая документация №108-04/19-КДМ 1.1 (Том 1) | Наличие 2 места под ТКО+1 место по КГО с дверцами и площадкой |
| 18 | г.о.г.Шахунья г. Шахунья, ул.Веденина 39 база Фрунзе | "Павильон для размещения контейнеров ТКО и КГО" Рабочая документация №108-04/19-КДМ 3.1 (Том 5) | Наличие 4 мест под ТКО+1 место по КГО с дверцами и площадкой |
| 19 | г.о.г.Шахунья г. Шахунья, ул.Революционная 19 | "Павильон для размещения контейнеров ТКО и КГО" Рабочая документация №108-04/19-КДМ 2.1 (Том 3) | Наличие 3 мест под ТКО+1 место по КГО с дверцами и площадкой |
| 20 | г.о.г.Шахунья г. Шахунья, ул.Свердлова 5 | "Павильон для размещения контейнеров ТКО и КГО" Рабочая документация №108-04/19-КДМ 2.1 (Том 3) | Наличие 3 мест под ТКО+1 место по КГО с дверцами и площадкой |
| 21 | г.о.г.Шахунья г. Шахунья, ул.Свердлова 13 | "Павильон для размещения контейнеров ТКО и КГО" Рабочая документация №108-04/19-КДМ 2.1 (Том 3) | Наличие 3 мест под ТКО+1 место по КГО с дверцами и площадкой |
| 22 | г.о.г.Шахунья г. Шахунья, ул.Революционная 29 а | "Павильон для размещения контейнеров ТКО и КГО" Рабочая документация №108-04/19-КДМ 2.1 (Том 3) | Наличие 3 мест под ТКО+1 место по КГО с дверцами и площадкой |
| 23 | г.о.г.Шахунья г. Шахунья, ул.Коминтерна 94 | "Павильон для размещения контейнеров ТКО и КГО" Рабочая документация №108-04/19-КДМ 3.1 (Том 5) | Наличие 4 мест под ТКО+1 место по КГО с дверцами и площадкой |
| 24 | г.о.г.Шахунья г. Шахунья, ул.Комарова-прогресс 13 | "Павильон для размещения контейнеров ТКО и КГО" Рабочая документация №108-04/19-КДМ 2.1 (Том 3) | Наличие 3 мест под ТКО+1 место по КГО с дверцами и площадкой |
| 25 | г.о.г.Шахунья г. Шахунья, ул.Тургенева 40 автополигон | "Павильон для размещения контейнеров ТКО и КГО" Рабочая документация №108-04/19-КДМ 2.1 (Том 3) | Наличие 3 мест под ТКО+1 место по КГО с дверцами и площадкой |
| 26 | г.о.г.Шахунья г. Шахунья, ул.Пархоменко 11 а Стройярмарка | "Павильон для размещения контейнеров ТКО и КГО" Рабочая документация №108-04/19-КДМ 1.1 (Том 1) | Наличие 2 места под ТКО+1 место по КГО с дверцами и площадкой |
| 27 | г.о.г.Шахунья г. Шахунья, ул.Пархоменко 1 | "Павильон для размещения контейнеров ТКО и КГО" Рабочая документация №108-04/19-КДМ 2.1 (Том 3) | Наличие 3 мест под ТКО+1 место по КГО с дверцами и площадкой |
| 28 | г.о.г.Шахунья г. Шахунья, перекресток ул.Энгельса и ул.Шевченко | "Павильон для размещения контейнеров ТКО и КГО" Рабочая документация №108-04/19-КДМ 1.1 (Том 1) | Наличие 2 места под ТКО+1 место по КГО с дверцами и площадкой |
| 29 | г.о.г.Шахунья г. Шахунья, перекресток ул.8-Марта и ул.Федорова | "Павильон для размещения контейнеров ТКО и КГО" Рабочая документация №108-04/19-КДМ 2.1 (Том 3) | Наличие 3 мест под ТКО+1 место по КГО с дверцами и площадкой |
| 30 | г.о.г.Шахунья г. Шахунья, перекресток ул.Ленина ул. Крупская | "Павильон для размещения контейнеров ТКО и КГО" Рабочая документация №108-04/19-КДМ 2.1 (Том 3) | Наличие 3 мест под ТКО+1 место по КГО с дверцами и площадкой |
| 31 | г.о.г.Шахунья г. Шахунья, ул.Октябрьская 82 | "Павильон для размещения контейнеров ТКО и КГО" Рабочая документация №108-04/19-КДМ 2.1 (Том 3) | Наличие 3 мест под ТКО+1 место по КГО с дверцами и площадкой |
| 32 | г.о.г.Шахунья г. Шахунья, ул.Октябрьская 113 | "Павильон для размещения контейнеров ТКО и КГО" Рабочая документация №108-04/19-КДМ 2.1 (Том 3) | Наличие 3 мест под ТКО+1 место по КГО с дверцами и площадкой |
| 33 | г.о.г.Шахунья г. Шахунья, ул.Октябрьская 126 | "Павильон для размещения контейнеров ТКО и КГО" Рабочая документация №108-04/19-КДМ 2.1 (Том 3) | Наличие 3 мест под ТКО+1 место по КГО с дверцами и площадкой |
| 34 | г.о.г.Шахунья г. Шахунья, перекресток ул.Ленина ул.Интернациональная | "Павильон для размещения контейнеров ТКО и КГО" Рабочая документация №108-04/19-КДМ 2.1 (Том 3) | Наличие 3 мест под ТКО+1 место по КГО с дверцами и площадкой |
| 35 | г.о.г.Шахунья г. Шахунья, ул.Гагарина 80 | "Павильон для размещения контейнеров ТКО и КГО" Рабочая документация №108-04/19-КДМ 1.1 (Том 1) | Наличие 2 места под ТКО+1 место по КГО с дверцами и площадкой |
| 36 | г.о.г.Шахунья г. Шахунья, перекресток, ул.Генерала Веденина и ул.Лесоруба | "Павильон для размещения контейнеров ТКО и КГО" Рабочая документация №108-04/19-КДМ 2.1 (Том 3) | Наличие 3 мест под ТКО+1 место по КГО с дверцами и площадкой |
| 37 | г.о.г.Шахунья г. Шахунья, ул.Пушкина (между д.17 и д.19) | "Павильон для размещения контейнеров ТКО и КГО" Рабочая документация №108-04/19-КДМ 1.1 (Том 1) | Наличие 2 места под ТКО+1 место по КГО с дверцами и площадкой |
| 38 | г.о.г.Шахунья г. Шахунья, ул.Тимирязева д.32 | "Павильон для размещения контейнеров ТКО и КГО" Рабочая документация №108-04/19-КДМ 1.1 (Том 1) | Наличие 2 места под ТКО+1 место по КГО с дверцами и площадкой |
| 39 | г.о.г.Шахунья г. Шахунья, перекресток, ул.Первомайская и ул.Горького | "Павильон для размещения контейнеров ТКО и КГО" Рабочая документация №108-04/19-КДМ 1.1 (Том 1) | Наличие 2 места под ТКО+1 место по КГО с дверцами и площадкой |
| 40 | г.о.г.Шахунья г. Шахунья, ул.Ленина д.90 | "Павильон для размещения контейнеров ТКО и КГО" Рабочая документация №108-04/19-КДМ 2.1 (Том 3) | Наличие 3 мест под ТКО+1 место по КГО с дверцами и площадкой |
| 41 | г.о.г.Шахунья г. Шахунья, ул.Фёдорова 29(телестанция) | "Павильон для размещения контейнеров ТКО и КГО" Рабочая документация №108-04/19-КДМ 1.1 (Том 1) | Наличие 2 места под ТКО+1 место по КГО с дверцами и площадкой |
| 42 | г.о.г.Шахунья г. Шахунья, ул.Майская между д.7 и д.5 через дорогу | "Павильон для размещения контейнеров ТКО и КГО" Рабочая документация №108-04/19-КДМ 1.1 (Том 1) | Наличие 2 места под ТКО+1 место по КГО с дверцами и площадкой |

Приложение 3

к Муниципальной программе

**Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников**

Таблица 4.2.

| Статус | Наименование программы/ подпрограммы | Источники финансирования | Расходы (руб.), годы | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 -2024 | всего |
| Муниципальная программа «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области в 2019 – 2021 гг.» | | Всего | 8510152,0 | 8510152,0 | 8510152,0 | 0 | 25530456,0 |
| Местный бюджет\* | 635732,6 | 635732,6 | 635732,6 | 0 | 1907197,8 |
| Областной бюджет\*\* | 7874419,4 | 7874419,4 | 7874419,4 | 0 | 23623258,2 |
| Основное мероприятие | 1. Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области | Всего | 5348252,0 | 5348252,0 | 5348252,0 | 0 | 16044756,0 |
| Местный бюджет\* | 267412,60 | 267412,60 | 267412,60 | 0 | 802237,8 |
| Областной бюджет\*\* | 5080839,4 | 5080839,4 | 5080839,4 | 0 | 15242518,2 |
| 2.Приобретение контейнеров, бункеров для накопления твердых коммунальных отходов | Всего | 1760400,00 | 1760400,00 | 1760400,00 | 0 | 5281200,00 |
| Местный бюджет\* | 88020,00 | 88020,00 | 88020,00 | 0 | 264060,00 |
| Областной бюджет\*\* | 1672380,00 | 1672380,00 | 1672380,00 | 0 | 5017140,00 |
| 3.Ликвидация несанкционированных свалок | Всего | 1401500,00 | 1401500,00 | 1401500,00 | 0 | 4204500,00 |
| Местный бюджет\* | 280300,00 | 280300,00 | 280300,00 | 0 | 840900,0 |
| Областной бюджет\*\* | 1121200,00 | 1121200,00 | 1121200,00 | 0 | 3363600,0 |

Примечание:

\*) расходы бюджета городского округа город Шахунья Нижегородской области указываются в соответствии с ресурсным обеспечением реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета [(Таблица 4)](#Par853);

\*\*) расходы областного бюджета указываются в соответствии с ресурсным обеспечением реализации программы за счет средств областного бюджета.

Приложение 4

к Муниципальной программе

**Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты Муниципальной программы**

Достижение целей Муниципальной программы будет обеспечено путем достижения следующих целевых значений индикаторов.

**Сведения об индикаторах/непосредственных результатах**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование индикатора/непосредственного результата | Ед. изм. | Значение индикатора/непосредственного результата | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022-2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области | шт | 42 | 42 | 42 | 0 |
| 2 | Приобретение контейнеров, бункеров для накопления твердых коммунальных отходов | шт | 163 | 200 | 200 | 0 |
| 3 | Ликвидация несанкционированных свалок | шт | 16 | 10 | 10 | 0 |
|  |

Перечень индикаторов носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности индикатора (достижение максимального значения или насыщения).

Приложение 5

к Муниципальной программе

**Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной**

**программы за счет средств бюджета городского округа город Шахунья Нижегородской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Муниципальная программа | заказчик-координатор, соисполнители | Расходы (руб.) год | | | |  |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022-2024 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Наименование Муниципальной программы: «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области» | | **Всего** | 635732,6 | 635732,6 | 635732,6 | **0** | **1907197,8** |
| Управление по работе с территориями и благоустройству администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области\* | 635732,6 | 635732,6 | 635732,6 | 0 | **1907197,8** |