|  |
| --- |
| C:\Users\Администрация\Desktop\gerb_official.jpg Администрациягородского округа город ШахуньяНижегородской областиП О С Т А Н О В Л Е Н И Е |

от 9 июня 2020 года № 482

**О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной   
сферы и топливно-энергетического комплекса городского округа город Шахунья Нижегородской области к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов**

В целях обеспечения устойчивой работы объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, социальной сферы городского округа город Шахунья Нижегородской области в осенне-зимний период 2020 - 2021 годов администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области   
**п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Состав межведомственной комиссии по организации и контролю за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического комплекса к осенне-зимнему периоду 2020 - 2021 годов.

1.2. План капитального и текущего ремонта объектов коммунального комплекса городского округа город Шахунья Нижегородской области на 2020 год.

1.3. План текущего ремонта жилищного фонда городского округа город Шахунья Нижегородской области на 2020 год.

2. Руководителям предприятий и организаций, обеспечивающих деятельность предприятий жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы, жилищного фонда, топливно-энергетического комплекса округа при подготовке к осеннее - зимнему периоду 2020 - 2021 годов рекомендовать руководствоваться решениями межведомственной комиссии по организации и контролю за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического комплекса к осенне-зимнему периоду 2020 - 2021 годов.

3. В соответствии с требованиями Приказа Министерства энергетики Российской Федерации (Минэнерго России) от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» рекомендовать начальникам территориальных отделов, управлению по работе с территориями и благоустройству администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области, руководителям предприятий жилищно-коммунального хозяйства независимо от форм собственности:

3.1. Учесть недостатки предыдущего отопительного периода 2019 - 2020 годов и выявленные технологические нарушения в эксплуатации теплоэнергетического оборудования, резервных топливных хозяйств, систем водоснабжения и водоотведения, а также продолжать работу по внедрению энергосберегающих технологий.

3.2. Провести комплексную проверку состояния тепловой изоляции надземных теплотрасс с составлением плана-графика ремонтно-восстановительных работ и в срок до 15 июня 2020 года предоставить его в Управление промышленности, транспорта, связи, ЖКХ, энергетики и архитектурной деятельности администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области для согласования.

3.3. Предоставлять еженедельно (по вторникам) в Управление промышленности, транспорта, связи, ЖКХ, энергетики и архитектурной деятельности администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области посредством факсимильной связи по номеру (83152) 2-71-90 сведения о ходе подготовки к работе в осеннее - зимний период начиная с 15 июня 2020 года по форме 1-ЖКХ (зима).

3.4. На случай аварийного отключения центрального отопления в многоквартирных домах, изыскать возможность приобретения необходимой техники для обогрева подъезда многоквартирного дома (тепловые пушки), а также аварийных бензиновых (дизельных) - генераторов.

3.5. Подготовить к осеннее - зимнему периоду 2020 - 2021 годов имеющуюся снегоуборочную и коммунальную технику, провести ее осмотр по согласованному плану -графику.

3.6. Провести мероприятия, направленные на заключение собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов, управляющими организациями, товариществами собственников жилья договоров о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования и аварийно - диспетчерском обеспечении, а также технических средств противопожарной защиты с организациями, имеющими соответствующие лицензии на осуществление указанного вида деятельности.

3.7. Организовать работу по составлению паспортов готовности многоквартирных домов к эксплуатации в зимних условиях, согласно составленному графику. В срок до 15 сентября 2020 года предоставить паспорта готовности многоквартирных домов в Государственную жилищную инспекцию Нижегородской области.

3.8. Сектору ГО ЧС и МОБ работы администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области организовать до начала отопительного сезона   
2020 - 2021 годов проведение не менее двух тренировок с личным составом   
жилищно - коммунальных служб по ликвидации аварийных ситуаций и в срок до 21 сентября 2020 года предоставить в Управление промышленности, транспорта, связи, ЖКХ, энергетики и архитектурной деятельности администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области акты проведенных тренировок.

3.9. В срок до 1 июля 2020 года разработать и утвердить план мероприятий по промывке и опрессовке систем центрального отопления, в том числе внутренних систем отопления объектов жилищного фонда и социальной сферы.

3.10. Для проверки готовности систем отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы, провести, начиная с 10 сентября 2020 года пробные топки. Реестры актов проведения пробных топок предоставить в Управление промышленности, транспорта, связи, ЖКХ, энергетики и архитектурной деятельности администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области в срок до 25 сентября 2020 года.

3.11. До начала отопительного сезона 2020 - 2021 годов организовать и провести обучение кочегаров (истопников и иных соответствующих специалистов) по программе пожарно - технического минимума.

3.12. Создать необходимый запас топлива на котельных и аварийный запас материально - технических ресурсов для локализации аварийных ситуаций.

3.13. В срок до 10 сентября 2020 года предоставить в Управление промышленности, транспорта, связи, ЖКХ, энергетики и архитектурной деятельности администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области акты готовности котельных, тепловых сетей к эксплуатации в отопительном сезоне 2020 - 2021 годов.

3.14. Завершить подготовку к осеннее - зимнему периоду 2020 - 2021 годов с получением паспортов готовности в срок до 15 сентября 2020 года, в отношении объектов коммунального комплекса – в срок до 1 ноября 2020 года и объектов электроэнергетики в срок до 15 ноября 2020 года.

3.15. Обеспечить к началу отопительного периода 2020 – 2021 годов погашение задолженности по оплате за энергоресурсы в соответствии с заключенными договорами, соглашениями и утвержденными графиками.

4. Управлению экономики, прогнозирования, инвестиционной политики и муниципального имущества городского округа город Шахунья Нижегородской области провести мероприятия по выявлению бесхозяйных сетей тепло - и водоснабжения с дальнейшей их постановкой на учет как бесхозяйные и последующей государственной регистрацией прав собственности в соответствии с Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 10.12.2015 № 931 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей».

5. Рекомендовать: начальнику Управления образования администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области (А.Г. Багерян), директору МКУ «Центр организационно – методической работы учреждений культуры городского округа город Шахунья Нижегородской области» (А.Г. Кузнецову), начальнику сектора по спорту администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области (М.Л. Политову), директору ГКУ Нижегородской области «Управление социальной защиты населения городского округа город Шахунья Нижегородской области» (Н.Н. Епифановой), главному врачу ГБУЗ НО «Шахунская центральная районная больница» (С.Н. Золотову) обеспечить подготовку зданий и сооружений, объектов теплоэнергетики и инженерных сетей подведомственных учреждений к устойчивой, безаварийной работе в осеннее - зимний период 2020 - 2021 годов в соответствии с требованиями Приказа Министерства энергетики Российской Федерации (Минэнерго России) от 12.03.2013   
№ 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

7. Начальнику общего отдела администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации городского округа город Шахунья.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местного самоуправления

городского округа город Шахунья Р.В.Кошелев

Утвержден

постановлением администрации городского округа город Шахунья

от 09.06.2020 г. № 482

**СОСТАВ**

**межведомственной комиссии по организации и контролю за подготовкой объектов жилищно - коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно - энергетического комплекса к осенне-зимнему периоду 2020 - 2021 годов**

|  |  |
| --- | --- |
| Кошелев Р.В.  Кузнецов С.А.  Софронов Ю.А.  Смирнов А.С.  Козлов Ю.Н.  Козлова Е.Л.  Смирнова С.В.  Багерян А.Г.  Политов М.Л.  Корпусов А.А.  Абахтимов С.О.  Щербаков В.А.  Золотов С.Н.  Епифанова Н.Н.  Кузнецов А.Г.  Кудрявцев М.Н.  Дронов М.Л.  Левушкин О.В.  Черных С.В.  Чистякова В.В.  Курдин М.А.  Смирнов Н.Е.  Дербенева М.С.  Скуднов С.Е.  Коробейников В.Г  Кузнецов Н.В. | - глава местного самоуправления городского округа город Шахунья Нижегородской области, председатель комиссии;  - заместитель главы администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области, заместитель председателя комиссии;  - заместитель главы администрации, начальник Управления по работе с территориями и благоустройству администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области, заместитель председателя комиссии;  - начальник Управления промышленности, транспорта, связи, ЖКХ, энергетики и архитектурной деятельности администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области, заместитель председателя комиссии;  - специалист по ЖКХ Управления промышленности, транспорта, связи, ЖКХ, энергетики и архитектурной деятельности администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области, секретарь комиссии.  **Члены комиссии:**  - начальник Управления экономики, прогнозирования, инвестиционной политики и муниципального имущества городского округа город Шахунья Нижегородской области;  - начальник Финансового управления администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области;  - начальник Управления образования администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области;  - начальник сектора по спорту администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области  - начальник сектора ГО ЧС и МОБ работы администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области;  - начальник Вахтанского территориального отдела администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области;  - начальник Сявского территориального отдела администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области;  - главный врач ГБУЗ НО «Шахунская ЦРБ» (по согласованию);  - директор ГКУ Нижегородской области «Управление социальной защиты населения городского округа город Шахунья Нижегородской области» (по согласованию);  - директор МКУ «Центр организационно – методической работы учреждений культуры городского округа город Шахунья Нижегородской области»;  - заместитель начальника 121-ПСЧ 28 ПСО Федеральной Противопожарной Службы ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской области (по согласованию);  - директор МУП «Шахунские объединенные коммунальные системы»;  - директор Шахунского филиала АО «Нижегородская областная коммунальная компания» (по согласованию);  - и.о. директора МУП «Водоканал»;  - директор ООО «ЭкоТеплоСервис-Шахунья» (по согласованию);  - генеральный директор ООО «Локомотив» (по согласованию);  - генеральный директор ООО «УК «Движение» (по согласованию);  - генеральный директор ООО «Домоуправляющая компания» (по согласованию);  - генеральный директор ООО «Управляющая компания «Шахунья» (по согласованию);  - генеральный директор ООО «Тепло» (по согласованию);  - ООО «ДУК Сява» (по согласованию). |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утвержден  постановлением администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области  от 09.06.2020 года № 482 | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **План капитального и текущего ремонта объектов коммунального комплекса  городского округа город Шахунья Нижегородской области на 2020 год** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п\п** | **Наименование ремонтных работ** | **План** | | | | | |
| **Объем в натур. выраж.** | | **Объем финансовых средств, тыс.руб. (с НДС)** | | | |
|  |  |  |  |
| **Всего** | Бюджетные средства | Тариф | прочие источники\*\* |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Всего по капитальному и текущему ремонту** | | **х** | **х** | **14301** | **0** | **14301** | **0** |
| **Капитальный ремонт** | | | | | | | |
|  | **Общая протяженность водопроводных сетей муниципального образования** | **км** | **162,1** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| **в том числе ветхие сети** | **км** | **37,4** |  |  |  |  |
| **1** | **Наружные сети:** |  |  | х | х | х | х |
| **водопроводные сети, в т.ч.** | **км** | **2,6** | **2914** |  | **2914** |  |
| ветхие сети | км | 2,6 | 2914 |  | 2914 |  |
| **прочие работы, в т.ч.** | **т.р.** |  | **50** | **0** | **50** | **0** |
| ремонт запорной арматуры (задвижки) | ед | 50 | 50 |  | 50 |  |
| **Общая протяженность канализационных сетей муниципального образования** | **км** | **72,9** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| **в том числе ветхие сети** | **км** | **18,8** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| **канализационные сети, в т.ч.** | **км** | **1,1** | **360** |  | **360** |  |
| ветхие сети | км | 1,1 | 360 |  | 360 |  |
| **прочие работы, в т.ч.** | **т.р.** |  | **393** |  | **393** |  |
| ремонт колодцев | ед | 45 | 393 |  | 393 |  |
| **Общая протяженность тепловых сетей и сетей ГВС муниципального образования** | **км** | **68,5** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| **в том числе ветхие сети** | **км** | **13,4** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| **тепловые сети и сети ГВС ( в 2-х трубном), в т.ч.** | **км** | **3,2** | **3461** |  | **3461** |  |
| ветхие сети | км | 3,2 | 3461 |  | 3461 |  |
| **прочие работы, в т.ч.** | **т.р.** |  | **210** | **0** | **210** | **0** |
| замена запорной арматуры (задвижки) | ед | 70 | 210 |  | 210 |  |
|  | **Общее количество котельных ОМСУ** | **ед.** | **44** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| **2** | **Котельные, в т.ч.** | **ед.** | 1 | 200 |  | 200 | **0** |
| капитальный ремонт котлов | ед. | 3 | 950 |  | 950 |  |
|  | **Очистные сооружения канализации, в т.ч.** | **ед.** | **1** | **590** |  | **590** |  |
|  | общестроительные работы |  | 2 | 590 |  | 590 |  |
|  | **Обще количество ВНС ОМСУ** | **ед.** | **3** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| **7** | **Водопроводные насосные станции, в т.ч.** | **ед.** |  |  |  |  |  |
| общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |
|  | **Прочие водопроводные сооружения, в т.ч.** |  | 16 | 886 |  | 886 |  |
|  | Прочие работы |  | 6 | 386 |  | 386 |  |
|  | капитальный ремонт насосов | ед | 16 | 500 |  | 500 |  |
| **Итого по капитальному ремонту** | | **х** | **х** | **10014** | **0** | **10014** | **0** |
| **Текущий ремонт** | | | | | | | |
| **1** | **Наружные сети:** |  |  | х | х | х | х |
| **прочие работы, в т.ч.** | **т.р.** |  | **1340** | **0** | **1340** | **0** |
| ремонт колодцев ХВС | ед | 25 | 220 |  | 220 |  |
| замена наружной тепловой изоляции | км | 7 | 900 |  | 900 |  |
|  | ремонт колодцев ВО | ед | 25 | 220 |  | 220 |  |
| **2** | **Котельные, в т.ч.** | **ед.** | **30** | **2687** |  | **2687** | **0** |
| общестроительные работы |  | 30 | 2687 |  | 2687 |  |
| **5** | **Очистные сооружения канализации, в т.ч.** | **ед.** |  |  |  |  |  |
|  | общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Канализационные насосные станции, в т.ч.** | **ед.** | **7** | **124** | **0** | **124** | **0** |
| ремонт насосов | ед | 14 | 124 |  | 124 |  |
| **7** | **Водопроводные насосные станции, в т.ч.** | **ед.** |  |  |  |  |  |
|  | ремонт насосов | ед | 18 | 136 |  | 136 |  |
| **Итого по текущему ремонту** | | **х** | **х** | **4287** | **0** | **4287** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утвержден  постановлением администрации  городского округа город Шахунья  Нижегородской области  от 09.06.2020 г. № 482 | | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **План текущего ремонта жилищного фонда городского округа город Шахунья  Нижегородской области на 2020 год** | | | | | | |
|  | в натуральных показателях | в стоимостном выражении, в том числе по источникам финансирования, тыс.руб | | | | Стоимость на ед. измерения, руб. |
| ВСЕГО: | местный бюджет | средства граждан | прочие**\*** источники финансирования |
| **Текущий ремонт** | х | **15477,0** | **0,0** | **15477,0** | **0,0** | х |
| 1. ремонт крыш, тыс.кв.м | 1,8 | 954,0 |  | 954,0 |  | 530,0 |
| 2. ремонт внутридомовых инженерных систем, тыс.п.м: | 1,6 | 994,0 |  | 994,0 |  | 621,3 |
| 3. утепление и ремонт фасадов, тыс.кв.м |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 4. ремонт подъездов,ед. | 26 | 322,0 |  | 322,0 |  | 12,4 |
| 5. прочие работы по текущему ремонту | х | 13207,0 |  | 13207,0 |  | х |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_