|  |
| --- |
| C:\Users\Администрация\Desktop\gerb_official.jpg Администрациягородского округа город ШахуньяНижегородской областиП О С Т А Н О В Л Е Н И Е |

от 2 июля 2020 года № 531

**О внесении изменений в постановление администрации городского округа   
город Шахунья Нижегородской области от 22.02.2017 № 208 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории городского   
округа город Шахунья Нижегородской области»**

Администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области   
**п о с т а н о в л я е т:**

1. В постановление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 22.02.2017 № 208 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа город Шахунья Нижегородской области» (с изменениями от 08.04.2020 № 322) внести изменения, изложив в новой редакции муниципальную программу согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику общего отдела администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области.

4. Со дня вступления в силу настоящего постановления считать утратившим силу постановление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 08.04.2020 № 322 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 22.02.2017 № 208 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа город Шахунья Нижегородской области».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления по работе с территориями и благоустройству администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области Софронова Ю.А.

Глава местного самоуправления

городского округа город Шахунья Р.В.Кошелев

Приложение

к постановлению администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области

от 02.07.2020 г. № 531

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**"БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**ГОРОД ШАХУНЬЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"**

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**"Благоустройство территории городского округа**

**город Шахунья Нижегородской области"**

(далее – Муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик - координатор муниципальной программы | Управление по работе с территориями и благоустройству администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области |
| Соисполнители муниципальной программы | - Администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области;  - Вахтанский территориальный отдел администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области;  - Сявский территориальный отдел администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области;  - МБУ «Благоустройство». |
| Подпрограммы муниципальной программы | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | -Обеспечение охраны и улучшение качества окружающей среды;  -Обеспечение освещения улично-дорожной сети городского округа город Шахунья Нижегородской области;  -Обеспечение безопасных условий передвижения по автомобильным дорогам городского округа город Шахунья Нижегородской области, предупреждение возможных дорожно-транспортных происшествий и улучшение обеспечения населения общественным транспортом в зимнее время.  - Создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека. |
| Задачи муниципальной программы | -Минимизация негативного воздействия на окружающую среду;  -Улучшение качества освещения улично-дорожной сети городского округа город Шахунья Нижегородской области;  -Улучшение качества зимнего содержания автомобильных дорог городского округа город Шахунья Нижегородской области;  -Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории городского округа город Шахунья на основе проведения комплексного благоустройства территории в границах населенных пунктов;  - Совершенствование эстетичного вида населенных пунктов, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в течение 2017 - 2022 годов в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа город Шахунья Нижегородской области | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет **236624943,19 руб.**  В том числе  средства бюджета городского  округа город Шахунья – 201709057,96 руб.  средства областного бюджета - 17484756,76 руб.  средства федерального бюджета - 4 026 100,00 руб.  прочие источники - 4029220,00 руб.  **В разбивке по годам реализации:**  **2017 год - 43 947 317,60 руб.**  средства бюджета городского  округа город Шахунья – 33 507 028,12 руб.  средства областного бюджета - 6 420 244,48 руб.  средства федерального бюджета - 1 824 000,00 руб.  прочие источники - 2 196 045,00 руб.  **2018 год - 34 989 348,27 руб.**  средства бюджета городского  округа город Шахунья – 31 938 748,27 руб.  средства областного бюджета - 848 500,00 руб.  средства федерального бюджета - 2 202 100,00 руб.  прочие источники - 0,00 руб.  **2019 год - 43 082 768,85 руб.**  средства бюджета городского  округа город Шахунья – 35033625,64 руб.  средства областного бюджета - 6215968,21 руб.  средства федерального бюджета - 0,00 руб.  прочие источники - 1833175,00 руб.  **2020 - 2022 годы - 114605508,47 руб.**  средства бюджета городского  округа город Шахунья – 110605464,40 руб.  средства областного бюджета - 4000044,07 руб.  средства федерального бюджета - 0,00 руб.  прочие источники - 0,00 руб. |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | По итогам реализации следующих направлений к 2022 году:  1.Увеличение количества дополнительно установленных приборов уличного освещения в населенных пунктах городского округа город Шахунья по сравнению с уровнем 2015 года на 36%.  2.Снижение количества обращений граждан в дежурно-диспетчерскую службу по качеству расчистки дорог общего пользования городского округа город Шахунья Нижегородской области в зимний период по сравнению с уровнем 2015 года на 17%.  3. Реализация за период 2017 – 2022 годы 36 проектов программы поддержки местных инициатив.  4. Доля благоустроенных мест массового отдыха населения в 2017-2018 годах от общего количества мест массового отдыха населения, подлежащих благоустройству в 2017-2018 годах, составит 100%.  5. Количество благоустроенных мест массового отдыха населения увеличиться на 1 ед.  6. Количество памятных мест, посвященных Великой отечественной войне 1941-1945 гг, отремонтированных и благоустроенных к празднованию 75-лет Победы – 8 шт. |

**2. Текстовая часть муниципальной программы**

**"Благоустройство территории городского округа город Шахунья   
Нижегородской области "**

**2.1. Характеристика текущего состояния**

1. Земля – важнейшая часть общей биосферы, использование ее связано со всеми другими природными объектами: водами, лесами, животным и растительным миром, полезными ископаемыми и иными ценностями недр земли. Без использования и охраны земли практически невозможно использование других природных ресурсов. При этом бесхозяйственность по отношению к земле немедленно наносит или в недалеком будущем будет наносить вред окружающей среде, приводить не только к разрушению поверхностного слоя земли – почвы, ее химическому и радиоактивному загрязнению, но и сопровождаться экологическим ухудшением всего природного комплекса.

Муниципальная программа направлена на создание благоприятных условий использования и охраны земли. Нерациональное использование земли, потребительское и бесхозяйственное отношение к ней приводят к нарушению выполняемых ею функций, снижению ее природных свойств.

В целях обеспечения прав граждан на благоприятную окружающую среду, улучшения ее состояния, обеспечения экологической безопасности проживающего на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области населения разработана настоящая Муниципальная программа.

2. Система жизнеобеспечения современного городского округа состоит из многих взаимосвязанных подсистем, обеспечивающих жизненно необходимые для населения функции. Одной из таких подсистем является уличное освещение городского округа. Как правило, жителю важно, чтоб зона его конкретного обитания была обеспечена нормальными условиями для проживания и безопасности. Непрерывный рост затрат на энергоносители повышает необходимость проведения эффективных мероприятий по реконструкции уличного освещения, позволяющих значительно сокращать издержки при эксплуатации сетей уличного освещения и обеспечивать энергосбережение в экономично-эффективном режиме. Применение энергосберегающего оборудования принесет значительный экономический эффект.

Уличная сеть является важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры. Восстановление уличного освещения, замена на основных улицах и внутриквартальных территориях городского округа город Шахунья Нижегородской области светильников позволит повысить безопасность дорожного движения.

3. На территории городского округа город Шахунья Нижегородской области существует необходимость системного рассмотрения и решения проблем благоустройства, осуществления мероприятий, направленных на радикальное улучшение состояния окружающей среды и изменения облика территорий в границах населенных пунктов.

На территории городского округа расположено 139 населенных пунктов.

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном законе государства - Конституции Российской Федерации, в связи с чем создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены совместные усилия органов государственной власти и местного самоуправления при деятельном участии в ее решении населения.

Начиная с 2013 года, на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области реализуются проекты в рамках программы поддержки местных инициатив. Эта программа предусматривает выделение на конкурсной основе субсидий из областного бюджета на реализацию проектов, наиболее важных для территорий муниципальных образований, направленных на благоустройство и ремонт объектов общественной инфраструктуры. При этом отбор и реализация проектов в поселениях осуществляется при активном участии населения.

На территории городского округа город Шахунья имеются следующие места массового отдыха населения, включенные в реестр озелененных территорий:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование озелененной территории | Категория | Общая площадь (га) |
| 1 | Парк возле церкви Покрова Божией Матери | парк | 5,8 |
| 2 | Парк возле фонтана | парк | 1,2 |

Оба парка нуждаются в благоустройстве.

**2.2. Цели и задачи**

Стратегической целью Муниципальной программы является создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая позволит не только удовлетворять жилищные потребности населения, но и обеспечивать высокое качество жизни в целом.

Задачи для достижения поставленной цели следующие:

- Минимизация негативного воздействия на окружающую среду;

- Улучшение качества освещения улично-дорожной сети городского округа город Шахунья Нижегородской области;

- Улучшение качества зимнего содержания автомобильных дорог городского округа город Шахунья Нижегородской области;

- Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории городского округа город Шахунья на основе проведения комплексного благоустройства территории в границах населенных пунктов;

- Совершенствование эстетичного вида населенных пунктов, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды.

**2.3. Сроки и этапы реализации Муниципальной программы**

Муниципальная программа «Благоустройство территории городского округа город Шахунья Нижегородской области» будет реализована в период 2017 - 2022 годов. Муниципальная программа реализуется в один этап.

**2.4. Перечень основных мероприятий Муниципальной программы**

Информация об основных мероприятиях Муниципальной программы отражена в таблице 1.

**Таблица 1. Перечень основных мероприятий**

**Муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выполнения (годы) | | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств бюджета городского округа город Шахунья (руб.) | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| 2017 год | | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Всего |
| Цель Муниципальной программы: создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом | | | | | | | **33507028,12** | **31938748,27** | **35033625,64** | **49012808,47** | **32630300,00** | **32962400,00** | 215084910,50 |
| **1 . Укрепление материально-технической базы (капитальные и текущие ремонты, обновление парка автомашин (тракторов))** | | | | | | | **0,00** | **2174348,27** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 2174348,27 |
| 1,1 | Укрепление материально-технической базы (капитальные и текущие ремонты, обновление парка автомашин (тракторов)) | прочие расходы | 2018 - 2019 | Администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области | | 0,00 | | 2174348,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2174348,27 |
| **2.Организация работ по уличному освещению населенных пунктов городского округа город Шахунья Нижегородской области (в том числе оплата за электрическую энергию)** | | | | | | | **11137377,00** | **9000000,00** | **12363100,28** | **10000000,00** | **10000000,00** | **10000000,00** | 62500477,28 |
| **10069243,00** | **8071700,00** | **10728618,32** | **8900000,00** | **10355589,00** | **10355589,00** | 58480739,32 |
| 2.1. | Организация работ по уличному освещению населенных пунктов городского округа город Шахунья Нижегородской области (в том числе оплата за электрическую энергию) | прочие расходы | 2017 - 2022 | Управление по работе с территориями и благоустройству администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области | | 7389211,00 | | 6236600,00 | 9421688,69 | 7503400,00 | 7503400,00 | 7503400,00 | 45557699,69 |
| 6677343,00 | | 5506600,00 | 8012618,32 | 6773400,00 | 8228989,00 | 8228989,00 | 43427939,32 |
| 2.2. | Организация работ по уличному освещению населенных пунктов городского округа город Шахунья Нижегородской области (в том числе оплата за электрическую энергию) | прочие расходы | 2017 - 2022 | Сявский территориальный отдел администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области | | 1478077,00 | | 1244000,00 | 1603985,59 | 1285700,00 | 1285700,00 | 1285700,00 | 8183162,59 |
| 1330800,00 | | 1144000,00 | 1506000,00 | 1149700,00 | 1149700,00 | 1149700,00 | 7429900,00 |
| 2.3. | Организация работ по уличному освещению населенных пунктов городского округа город Шахунья Нижегородской области (в том числе оплата за электрическую энергию) | прочие расходы | 2017 - 2022 | Вахтанский территориальный отдел администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области | | 1678489,00 | | 1308300,00 | 1337426,00 | 999800,00 | 999800,00 | 999800,00 | 7323615,00 |
| 1469500,00 | | 1210000,00 | 1210000,00 | 976900,00 | 976900,00 | 976900,00 | 6820200,00 |
| 2.4. | Организация работ по уличному освещению населенных пунктов городского округа город Шахунья Нижегородской области (в том числе оплата за электрическую энергию) | прочие расходы | 2017 - 2022 | Администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области | | 591600,00 | | 211100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802700,00 |
| 591600,00 | | 211100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802700,00 |
| 2.5. | Организация работ по уличному освещению населенных пунктов городского округа город Шахунья Нижегородской области (в том числе оплата за электрическую энергию) | прочие расходы | 2017 - 2022 | МБУ "Благоустройство" | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 211100,00 | 211100,00 | 211100,00 | 633300,00 |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3. Зимнее содержание (очистка от снега) дорог общего пользования местного значения городского округа город Шахунья Нижегородской области** | | | | | | | **11735064,00** | **9000000,00** | **10709531,91** | **9000000,00** | **9000000,00** | **9000000,00** | **58444595,91** |
| 3.1. | Зимнее содержание (очистка от снега) дорог общего пользования местного значения городского округа город Шахунья Нижегородской области | прочие расходы | 2017 - 2022 | Управление по работе с территориями и благоустройству администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области | | 9496706,00 | | 7117400,00 | 8999085,90 | 7117400,00 | 7117400,00 | 7117400,00 | **46965391,90** |
| 3.2. | Зимнее содержание (очистка от снега) дорог общего пользования местного значения городского округа город Шахунья Нижегородской области | прочие расходы | 2017 - 2022 | Сявский территориальный отдел администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области | | 652020,00 | | 723900,00 | 802764,81 | 723900,00 | 723900,00 | 723900,00 | **4350384,81** |
| 3.3. | Зимнее содержание (очистка от снега) дорог общего пользования местного значения городского округа город Шахунья Нижегородской области | прочие расходы | 2017 - 2022 | Вахтанский территориальный отдел администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области | | 796360,00 | | 684000,00 | 907681,20 | 684000,00 | 684000,00 | 684000,00 | **4440041,20** |
| 3.4. | Зимнее содержание (очистка от снега) дорог общего пользования местного значения городского округа город Шахунья Нижегородской области | прочие расходы | 2017 - 2022 | Администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области | | 789978,00 | | 474700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1264678,00** |
| 3.5. | Зимнее содержание (очистка от снега) дорог общего пользования местного значения городского округа город Шахунья Нижегородской области | прочие расходы | 2017 - 2022 | МБУ "Благоустройство" | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 474700,00 | 474700,00 | 474700,00 | **1424100,00** |
| **4. Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков)** | | | | | | | **1371000,00** | **2500000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3871000,00** |
| 4.1. | Благоустройство мест массового отдыха населения (парки) | прочие расходы | 2017 - 2022 | Администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области | | 1371000,00 | | 2500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3871000,00** |
| **5. Реализация проектов в рамках программы поддержки местных инициатив** | | | | | | | **3048080,92** | **2100000,00** | **3383537,84** | **13564874,40** | **1500000,00** | **1500000,00** | **25096493,16** |
| 5.1. | Реализация проектов в рамках программы поддержки местных инициатив | прочие расходы | 2017 - 2022 | Администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области | | 3048080,92 | | 2100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **5148080,92** |
| 5.2 | Реализация проектов в рамках программы поддержки местных инициатив | прочие расходы | 2017 - 2022 | Управление по работе с территориями и благоустройству администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области | | 0,00 | | 0,00 | 3383537,84 | 13564874,40 | 1500000,00 | 1500000,00 | **19948412,24** |
| **6. Содержание мест захоронений в городском округе город Шахунья Нижегородской области** | | | | | | | **594398,55** | **634100,00** | **601009,17** | **899900,00** | **899900,00** | **899900,00** | **4529207,72** |
| 6.1. | Содержание мест захоронений в городском округе город Шахунья Нижегородской области | прочие расходы | 2017 - 2022 | Управление по работе с территориями и благоустройству администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области | | 469723,55 | | 475000,00 | 498855,00 | 740000,00 | 740000,00 | 740000,00 | **3663578,55** |
| 6.2. | Содержание мест захоронений в городском округе город Шахунья Нижегородской области | прочие расходы | 2017 - 2022 | Сявский территориальный отдел администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области | | 10000,00 | | 30000,00 | 17216,36 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | **147216,36** |
| 6.3. | Содержание мест захоронений в городском округе город Шахунья Нижегородской области | прочие расходы | 2017 - 2022 | Вахтанский территориальный отдел администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области | | 64675,00 | | 79100,00 | 84937,81 | 84900,00 | 84900,00 | 84900,00 | **483412,81** |
| 6.4. | Содержание мест захоронений в городском округе город Шахунья Нижегородской области | прочие расходы | 2017 - 2022 | Администрация городского округа город Шахунья нижегородской области | | 50000,00 | | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100000,00** |
| 6.5. | Содержание мест захоронений в городском округе город Шахунья Нижегородской области | прочие расходы | 2017 - 2022 | МБУ "Благоустройство" | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 45000,00 | 45000,00 | 45000,00 | **135000,00** |
| **7. Проведение мероприятий по озеленению населенных пунктов в городском округе город Шахунья Нижегородской области** | | | | | | | **371837,00** | **669900,00** | **738625,87** | **1005990,00** | **1195000,00** | **1195000,00** | **5176352,87** |
| 7.1. | Проведение мероприятий по озеленению населенных пунктов в городском округе город Шахунья Нижегородской области | прочие расходы | 2017 - 2022 | Управление по работе с территориями и благоустройству администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области | | 219037,00 | | 560000,00 | 687351,00 | 860990,00 | 1050000,00 | 1050000,00 | **4427378,00** |
| 7.2. | Проведение мероприятий по озеленению населенных пунктов в городском округе город Шахунья Нижегородской области | прочие расходы | 2017 - 2022 | Сявский территориальный отдел администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 7.3. | Проведение мероприятий по озеленению населенных пунктов в городском округе город Шахунья Нижегородской области | прочие расходы | 2017 - 2022 | Вахтанский территориальный отдел администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области | | 36300,00 | | 39900,00 | 51274,87 | 55000,00 | 55000,00 | 55000,00 | **292474,87** |
| 7.4. | Проведение мероприятий по озеленению населенных пунктов в городском округе город Шахунья Нижегородской области | прочие расходы | 2017 - 2022 | Администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области | | 116500,00 | | 70000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **186500,00** |
| 7.5. | Проведение мероприятий по озеленению населенных пунктов в городском округе город Шахунья Нижегородской области | прочие расходы | 2017 - 2022 | МБУ "Благоустройство" | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 90000,00 | 90000,00 | 90000,00 | **270000,00** |
| **8. Организация мероприятий по благоустройству населенных пунктов в городском округе город Шахунья Нижегородской области** | | | | | | | **2371081,94** | **2463500,00** | **1642007,74** | **6705144,07** | **1905100,00** | **1905100,00** | **16991933,75** |
| 8.1. | Организация мероприятий по благоустройству населенных пунктов в городском округе город Шахунья Нижегородской области | прочие расходы | 2017 - 2022 | Управление по работе с территориями и благоустройству администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области | | 908294,94 | | 1293200,00 | 765202,36 | 480845,00 | 870800,00 | 870800,00 | **5189142,30** |
| 8.1.1 | Мероприятия по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг | прочие расходы | 2017-2022 | Управление по работе с территориями и благоустройству администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 4389999,07 | 0,00 | 0,00 | **4389999,07** |
| 8.2. | Организация мероприятий по благоустройству населенных пунктов в городском округе город Шахунья Нижегородской области | прочие расходы | 2017 - 2022 | Сявский территориальный отдел администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области | | 318558,00 | | 373550,00 | 290869,64 | 320400,00 | 320400,00 | 320400,00 | **1944177,64** |
| 8.3. | Организация мероприятий по благоустройству населенных пунктов в городском округе город Шахунья Нижегородской области | прочие расходы | 2017 - 2022 | Вахтанский территориальный отдел администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области | | 900129,00 | | 569450,00 | 585935,74 | 1252000,00 | 452000,00 | 452000,00 | **4211514,74** |
| 8.4. | Организация мероприятий по благоустройству населенных пунктов в городском округе город Шахунья Нижегородской области | прочие расходы | 2017 - 2022 | Администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области | | 244100,00 | | 227300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **471400,00** |
| 8.5. | Организация мероприятий по благоустройству населенных пунктов в городском округе город Шахунья Нижегородской области | прочие расходы | 2017 - 2022 | МБУ "Благоустройство" | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 261900,00 | 261900,00 | 261900,00 | **785700,00** |
| **9. Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям городского округа город Шахунья Нижегородской области** | | | | | | | **2878188,71** | **3396900,00** | **5595812,83** | **7836900,00** | **8130300,00** | **8462400,00** | **36300501,54** |
| **9.1** | Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям городского округа город Шахунья Нижегородской области | прочие расходы | 2016 - 2022 | Управление по работе с территориями и благоустройству администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области | | 0,00 | | 0,00 | 5595812,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **5595812,83** |
| 9.2 | Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям городского округа город Шахунья Нижегородской области | прочие расходы | 2017 - 2022 | Администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области | | 2878188,71 | | 3396900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **6275088,71** |
| 9.3 | Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям городского округа город Шахунья Нижегородской области | прочие расходы | 2017 - 2022 | МБУ "Благоустройство" | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 7836900,00 | 8130300,00 | 8462400,00 | **24429600,00** |

**2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты Муниципальной программы**

Достижение целей Муниципальной программы будет обеспечено путем достижения следующих целевых значений индикаторов.

Информация о составе и значениях индикаторов приводится согласно таблице 2.

**Таблица 2. Сведения об индикаторах/непосредственных результатах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование индикатора/непосредственного результата | Ед. изм. | Значение индикатора/непосредственного результата | | | | | | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.Организация работ по уличному освещению населенных пунктов городского округа город Шахунья Нижегородской области | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Дополнительная установка приборов уличного освещения в населенных пунктах городского округа город Шахунья Нижегородской области | ед. | 66 | 79 | 181 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 1.2 | Замена приборов уличного освещения в населенных пунктах городского округа город Шахунья Нижегородской области | ед. | 98 | 347 | 1001 | 220 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2. Зимнее содержание (очистка от снега) дорог общего пользования местного значения городского округа город Шахунья Нижегородской области | | | | | | | | | | |
| 2. | Количество обращений граждан в дежурно-диспетчерскую службу по качеству расчистки дорог городского округа город Шахунья Нижегородской области в зимнее время | ед. | 60 | 57 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 3. Благоустройство территорий населенных пунктов городского округа город Шахунья | | | | | | | | | | |
| 3. | Общее количество населенных пунктов, в которых проведены работы в рамках ППМИ | ед. | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 4. Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков) | | | | | | | | | | |
| 4. | Доля благоустроенных мест массового отдыха населения в 2017 году от общего количества мест массового отдыха населения, подлежащих благоустройству в 2017 году | % | - | - | 100% | 100% | - | - | - | - |
| Непосредственные результаты | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Количество благоустроенных мест массового отдыха населения | ед. | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 5. Мероприятия по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Количество отремонтированных и благоустроенных памятников |  | - | - | - | - | - | 8 | - | - |

Перечень индикаторов носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности индикатора (достижение максимального значения или насыщения).

**2.6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) Муниципальной программы.**

В рамках Муниципальной программы не предусматривается оказание муниципальных услуг (работ) физическим и юридическим лицам.

**2.7. Участие в реализации Муниципальной программы муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ.**

В реализации Муниципальной программы не принимают участия муниципальные унитарные предприятия, акционерные общества, общественные, научные и иные организации, а также внебюджетные фонды.

**2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов.**

Информация по ресурсному обеспечению Муниципальной программы (с расшифровкой по основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации программы) отражается по форме согласно таблицам 3-4.

**Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной**

**программы за счет средств бюджета городского округа город Шахунья Нижегородской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Муниципальная программа | заказчик-координатор, соисполнители | Расходы (руб.) год | | | | | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Наименование Муниципальной программы: "Благоустройство территории городского округа город Шахунья Нижегородской области" | | **Всего** | **33507028,12** | **31938748,27** | **35033625,64** | **49 012 808,47** | **32 630 300,00** | **32 962 400,00** | **215084910,50** |
| Управление по работе с территориями и благоустройству администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области\* | 18482972,49 | 15682200 | 29351533,62 | 34 657 508,47 | 18781600,00 | 18781600,00 | **135737414,6** |
| Сявский территориальный отдел администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области\*\* | 2458655 | 2371450 | 2714836,4 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | **14624941,4** |
| Вахтанский территориальный отдел администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области\*\* | 3475953 | 2680750 | 2967255,62 | 3075700 | 2275700 | 2275700 | **16751058,62** |
| Администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области\*\* | 9 089 447,63 | 11 204 348,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **20293795,9** |
| МБУ "Благоустройство" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 919 600,00 | 9 213 000,00 | 9 545 100,00 | **27677700,00** |

<\*> - заказчик-координатор;

<\*\*> - соисполнитель.

**Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию**

**Муниципальной программы за счет всех источников**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Источники финансирования | Оценка расходы ( руб.), годы | | | | | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | ИТОГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Муниципальная программа: "Благоустройство территории городского округа город Шахунья Нижегородской области": | | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | **43947317,6** | **34989348,27** | **43082768,85** | **49012808,47** | **32630300** | **32962400** | **236624943,19** |
| (1) расходы бюджета городского округа город Шахунья\*) | 33507028,12 | 31938748,27 | 35033625,64 | 45012764,40 | 32630300 | 32962400 | **211084866,43** |
| (2) расходы областного бюджета Нижегородской области\*\*) | 6420244,48 | 848500 | 6215968,21 | 4000044,07 | 0 | 0 | **17484756,76** |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0,00** |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0,00** |
| (5) федеральный бюджет | 1824000 | 2202100 | 0 | 0 | 0 | 0 | **4026100,00** |
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 976570 | 0 | 1196270 | 0 | 0 | 0 | **2172840,00** |
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 1219475 | 0 | 636905 | 0 | 0 | 0 | **1856380,00** |

Примечание:

\*) расходы бюджета городского округа город Шахунья Нижегородской области указываются в соответствии с ресурсным обеспечением реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета;

\*\*) расходы областного бюджета указываются в соответствии с ресурсным обеспечением реализации программы за счет средств областного бюджета.

**2.9. Анализ рисков реализации Муниципальной программы**

К рискам реализации Муниципальной программы следует отнести следующие.

1. Организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации Муниципальной программы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий Муниципальной программы.

2. Риск финансового обеспечения, который связан:

- с неполным выделением бюджетных средств в рамках одного года на реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий и могут подвергнуться корректировке целевые индикаторы эффективности реализации Муниципальной программы, что потребует внесения изменений в Муниципальную программу;

Реализации Муниципальной программы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменениями внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации программных мероприятий:

- риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая достаточно высокую зависимость экономики России от мировых цен на углеводородные ресурсы, а также опыт последнего финансово-экономического кризиса, который оказал существенное негативное влияние на динамику основных показателей строительства, такой риск для реализации Муниципальной программы может быть качественно оценен как высокий;

- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в отдельных муниципалитетах, а также потребовать концентрации средств областного бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для Муниципальной программы можно оценить как умеренный.

**2.10. Оценка эффективности Муниципальной программы**

Оценка эффективности муниципальной программы проводится на основании постановления администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 21.10.2015 № 1205 «Об утверждении Методики оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Шахунья Нижегородской области»

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**