|  |
| --- |
| C:\Users\Администрация\Desktop\gerb_official.jpg Администрациягородского округа город ШахуньяНижегородской областиП О С Т А Н О В Л Е Н И Е |

от 12 апреля 2021 года № 389

О проведении мероприятий по благоустройству и   
санитарной очистке территории городского округа город Шахунья

Нижегородской области в 2021 году

Руководствуясь Федеральным законом  Российской Федерации от 06.10.2003   
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 10.09.2010 № 144-З «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Нижегородской области», решением Совета депутатов городского округа город Шахунья Нижегородской области от 27.10.2017 № 3-9 «Об утверждении Правил благоустройства, обеспечении чистоты и порядка на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области», Уставом городского округа город Шахунья Нижегородской области, в целях создания благоприятных условий проживания, обеспечения чистоты и санитарного порядка на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области, администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Провести в период с «19» апреля по «15» мая 2021 года мероприятия по благоустройству и санитарной очистке на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области (далее – Мероприятия).

2. Управлению по работе с территориями и благоустройству администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области, начальникам Вахтанского и Сявского территориальных отделов администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области организовать проведение Мероприятий на подведомственных территориях.

С этой целью:

2.1. Управлению по работе с территориями и благоустройству администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области, начальникам Вахтанского и Сявского территориальных отделов администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области заключить договоры с ООО «ЭкоСтандарт», согласовать проведение Мероприятий на подведомственных территориях с определением ответственных исполнителей и конкретных объектов. При этом акцентировать внимание на места отдыха, состояние территорий, прилегающих к учреждениям образования и здравоохранения, памятников и мемориальных комплексов, мест захоронений, содержание территорий промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

2.2. Вахтанскому и Сявскому территориальным отделам администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области предоставлять информацию о планируемых и выполненных Мероприятиях в период проведения Мероприятий в Управление по работе с территориями и благоустройству администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области ежедекадно, по форме согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.3. ООО «ЭкоСтандарт» в целях осуществления контроля качества проведения работ, создать комиссию с представителями подведомственных территорий по проверке выполненных Мероприятий с ежедекадным предоставлением копий актов проверки выполненных работ в Управление по работе с территориями и благоустройству администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области.

2.4. Сектору по поддержке малого бизнеса и развития предпринимательства составить график по привлечению к проведению Мероприятий, организаций всех форм собственности.

2.5. Управлению образования администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области составить график проведения Мероприятий на подведомственных Управлению территориях образовательных учреждений.

3. Определить проведение Мероприятий каждую пятницу, как – «санитарный день» для организаций всех форм собственности.

4. Жителям, юридическим лицам, производящим капитальный ремонт производственных, торговых, жилых помещений в МКД, частных домовладениях на территории городского округа город Шахунья обращаться в ООО «ЭкоСтандарт» по вывозу строительных отходов по прямым договорам по телефону 8(831)52 2-51-11.

5. Рекомендовать ООО «ЭкоСтандарт» обеспечить бесперебойную работу транспорта по вывозу твердых коммунальных отходов и КГМ.

6. Руководителям домоуправляющих организаций и компаний, ООО «Локомотив», ООО «ДУК», ООО «Управляющая компания Шахунья» ООО «Тепло», ООО ДУК Сява, МУП «Шахунские объединенные коммунальные сиситемы» ТСЖ, ЖСК-4, ТОС и т.д обслуживающих МКД городского округа город Шахунья Нижегородской области определить график и согласовывать места сбора в бункеры накопители на дворовых территориях МКД для сбора КГМ, с Управлением по работе с территориями и благоустройству администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области и ООО «ЭкоСтандарт» до 19.04.2021 во избежание складирования ТКО и КГМ на территории обочин автомобильных дорог.

При возникновении дополнительных вопросов обращаться по телефону: 8(831)52 2-13-90.

7. Складирование ТКО и КГМ осуществлять в специально отведенных местах согласно реестра, утвержденного постановлением администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 22 мая 2019 года № 555 «Об утверждении реестра размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области» https://shahadm.ru/node/2369.

Установить запрет на складирование ТКО и крупногабаритного мусора в неустановленных местах.

8. АУ «Редакция газеты «Знамя труда», МУП РТП «Земляки» освещать проведение данных Мероприятий.

9. Начальнику общего отдела администрации городского округа город Шахунья обеспечить размещение настоящего постановления в газете «Знамя Труда» и официальном сайте администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления по работе с территориями и благоустройству администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области Софронова Ю.А.

И.о. главы местного самоуправления

городского округа город Шахунья А.Д.Серов

Приложение 1

к постановлению администрации

городского округа город Шахунья

от 12.04.2021 г. № 389

ИНФОРМАЦИЯ

о выполненных мероприятиях в период проведения мероприятия по благоустройству и санитарной очистке территории   
Управлением по работе с территориями и благоустройству администрации г.о.г. Шахунья Нижегородской области.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятия | Ед. изм. | Планируемый  объем работ  по  месячнику в  текущем  году | Выполненный объем работ | | | | | %  выполнения  (гр. 9 / 4  x 100) |
| с 19  апреля  по 23  апреля | с 23  апреля  по 30  апреля | с 30  апреля  по 7  мая | с 7  мая  по 15  мая | Всего за  период  месячника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Вывезено мусора, в  том числе: | куб. м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | вывезено мусора с  кладбищ и  мемориалов | куб. м |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Отремонтировано  асфальтобетонного  покрытия (ямочный  ремонт) | кв. м |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Отремонтировано  тротуаров | кв. м |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отремонтировано  детских площадок | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Отремонтировано  спортивных площадок | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ликвидировано  несанкционированных  свалок мусора | ед./куб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Спилено аварийных и  сухих деревьев | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Отремонтировано  контейнерных  площадок | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Оборудовано вновь  контейнерных  площадок | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Установлено  контейнеров | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Заменено  контейнеров | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Установлено урн | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Посажено деревьев | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Очищено газонов от  мусора | кв. м |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Отремонтировано  (восстановлено)  памятников и  мемориалов [<\*>](#Par106) | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Количество человек,  принимавших участие  в месячнике по  благоустройству  ([стр. 17](#Par76) + стр.  [18](#Par80)), в том числе: | чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Количество  работников сферы  ЖКХ | чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Количество  привлеченного  населения, в том  числе рабочих,  служащих,  студентов,  школьников | чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Количество техники,  задействованной в  месячнике по  благоустройству  ([стр. 20](#Par95) + стр.  [21](#Par100)), в том числе: | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Количество техники,  имеющейся в  фактическом наличии  у служб ЖКХ | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Количество  привлеченной  техники | ед. |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание. Указать и приложить к заполняемой таблице поадресный перечень объектов по [п. 3](#Par27), [4](#Par30), [5](#Par33), [6](#Par36), [7](#Par40), [13](#Par59), [14](#Par61).

Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.