|  |
| --- |
| Администрациягородского округа город ШахуньяНижегородской областиП О С Т А Н О В Л Е Н И Е |

от 12 марта 2015 года № 267

**Об утверждении порядка отбора объектов автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий в границах городского округа город Шахунья Нижегородской области для проведения капитального ремонта и ремонта**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 09.08.2011 года № 110-З «О дорожном фонде Нижегородской области», постановлением Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 года № 303 «Об утверждении государственной программы «Развитие транспортной системы Нижегородской области», Уставом городского округа город Шахунья Нижегородской области», в целях своевременного и качественного проведения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий городского округа город Шахунья Нижегородской области, рационального использования бюджетных средств на проведение ремонтных работ администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить прилагаемый порядок отбора объектов автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий в границах городского округа город Шахунья Нижегородской области для проведения капитального ремонта и ремонта.
2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по отбору объектов автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий в границах городского округа город Шахунья Нижегородской области для проведения капитального ремонта и ремонта.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Начальнику общего отдела обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации городского округа [www.shahadm.ru](http://www.shahadm.ru) и публикацию в газете «Знамя труда».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа город Шахунья А.Д. Серова.

Глава администрации городского

округа город Шахунья В.И.Романюк

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации  городского округа город Шахунья  Нижегородской области  от 12.03.2015 г № 267 |

Порядок отбора объектов автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий в границах городского округа город Шахунья Нижегородской области для проведения капитального ремонта и ремонта.

1. Основные положения.

Настоящий порядок определяет основные задачи и ключевые направления деятельности по созданию механизма управления и производства ремонтных работ при отборе автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий в границах городского округа город Шахунья Нижегородской области для проведения капитального ремонта и ремонта.

Основанием и нормативной базой для проведения отбора является:

- постановление Правительства Российской Федерации от 14.11.2009 № 928 «Об утверждении правил организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог федерального значения»;

- приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;

- ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;

- Свод правил 78.13330.2012. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», Госстрой СССР, М., 1986.

1. Источники финансирования.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий населенных пунктов производится за счет средств бюджета городского округа город Шахунья Нижегородской области.

1. **Организация мероприятий по отбору объектов автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий в границах городского округа город Шахунья Нижегородской области для проведения капитального ремонта и ремонта.**

Организация мероприятий по отбору объектов автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий в границах городского округа город Шахунья Нижегородской области для проведения капитального ремонта и ремонта (далее - объектов), включает в себя следующие мероприятия:

3.1. Для обследования и определения технического и эксплуатационного состояния объектов постановлением администрации утверждается состав комиссии.

3.2. Комиссией путем выезда в населенные пункты городского округа город Шахунья Нижегородской области и визуального осмотра и обследования определяется техническое и эксплуатационное состояние объектов.

3.3. Составляется перечень объектов, нуждающихся в капитальном ремонте и ремонте, а также определяется предварительный объем ремонтных работ и потребность в строительных материалах, составляется акт осмотра и дефектная ведомость по каждому объекту.

3.4. На основании дефектной ведомости составляется локальный сметный расчет на капитальный ремонт или ремонт объектов.

3.5. На основании составленных локально – сметных расчетов создается реестр, в который включаются объекты с указанием протяженности участка, где необходимо провести ремонтные работы.

3.6. В реестр включаются только те дороги и проезды, которые указаны в Перечне автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области утверждены постановлением администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области 06.11.2014 г. № 1148. При выявлении дорог, требующих капитального ремонта и ремонта, в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области вносятся изменения, и данные дороги включаются в реестр.

3.8. Дворовые территории определяются и включаются в Перечнень дворовых территорий, обеспечивающих проезд к многоквартирным домам на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области, утверждаемые постановлением администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области.

3.9. Комиссии необходимо определить очередность ремонта объектов, которые необходимо включить в план ремонта на очередной финансовый год в рамках предоставленного объема средств бюджета городского округа город Шахунья Нижегородской области.

3.10. При определении и оценке состояния объектов, подлежащих ранжированию для включения в план ремонта, комиссия руководствуется критериями отбора объектов, изложенными в разделе 4 настоящего Порядка.

3.11. Предложения членов комиссии по отбору объектов и внесения их в план ремонта выносятся для обсуждения на заседании комиссии.

3.12 Решение о включении объектов в план ремонта принимаются на заседании комиссии простым большинством голосов присутствующих на заседании членов.

3.13. Решения комиссии по объектам ремонта оформляется протоколом, который подписывает председатель комиссии и секретарь.

4. Критерии отбора объектов для проведения ремонта.

4.1. В основу выработки критериев отбора объектов для проведения капитального ремонта и ремонта положены результаты комиссионного обследования объектов улично-дорожной сети.

4.2. При определении приоритета для отбора и включения в план проведения работ на капитальный ремонт или ремонт учитывается, его технико­эксплуатационное состояние, соответствие нормативным требованиям (наличие и степень разрушения дорожного полотна, наличие промоин, просадок, ям, колейности), а так же тот объем денежных средств, выделяемого для финансирования работ по капитальному ремонту или ремонту с учетом предоставленных смет.

4.3. Комиссионный отбор объектов производится исходя из следующих критерий и требований:

- решения судов на приведение дорог в нормативное состояние;

- проведенные комиссионные обследования после зимнего периода и весеннего паводка, с учетом степени разрушения дорожного полотна и интенсивности движения;

- предписание органов ГИБДД и других надзорных служб (инспекций);

- наказы избирателей по проведению ремонтных дорог на дорогах с асфальтным, грунтовым или щебеночным покрытием;

- мероприятия, связанные с планируемой застройкой микрорайонов и жилого фонда городского округа город Шахунья Нижегородской области.

4.4. В случае, когда бюджетных денежных средств по финансированию ремонтных работ недостаточно, выстраивается очередность мероприятий, которые включаются в реестр с переносом на следующий год.

4.5. Если объекты, должны быть выполнены в рамках исполнения решений судов и не могут быть осуществлены из-за отсутствия или недостаточности бюджетного финансирования, то комиссия имеет право предложить администрации городского округа выйти с ходатайством в суд о предоставлении отсрочки исполнения судебного решения с мотивированным обоснованием причин. Данное предложение или действие фиксируется в протоколе заседания комиссии.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации  городского округа город Шахунья Нижегородской области  от 12.03.2015 года № 267 |

Состав комиссии

по отбору объектов автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий в границах городского округа город Шахунья Нижегородской области для проведения капитального ремонта и ремонта.

|  |  |
| --- | --- |
| Смирнов Владимир Николаевич | - Заместитель главы администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области, председатель комиссии. |
| Члены комиссии: | |
| Смирнова Светлана Витальевна | - Начальник финансового управления администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области. |
| Вахтанин Максим Сергеевич | - Начальник отдела архитектуры и капитального строительства администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области. |
| Смирнов Андрей Сергеевич | - Начальник отдела промышленности, транспорта, связи, ЖКХ и энергетики администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области. |
| Киселев Олег Александрович | - Директор МБУ «Благоустройство» (по согласованию). |
| Соколов Игорь Вячеславович | - Инженер I категории отдела архитектуры и капитального строительства администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области, секретарь комиссии (по согласованию). |
| Новокшенов Владимир Алексеевич | - Госинспектор БДД отделения ГБИДД МВД России по г. Шахунья. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_