|  |
| --- |
| Администрациягородского округа город ШахуньяНижегородской областиП О С Т А Н О В Л Е Н И Е |

от 07 апреля 2015 года № 431

**О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 05 декабря 2014 года № 1293 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы городского округа город Шахунья Нижегородской области на 2015-2017 годы»**

В соответствии с постановлением администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 12.03.2015 г № 267 «Об утверждении порядка отбора объектов автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий в границах городского округа Шахунья Нижегородской области для проведения капитального ремонта и ремонта» администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области **п о с т а н о в л я е т:**

1. В постановление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 05 декабря 2014 года № 1293 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы городского округа город Шахунья Нижегородской области на 2015-2017 годы» внести прилагаемые изменения.

2. Начальнику общего отдела администрации городского округа город Шахунья обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского

округа город Шахунья В.И.Романюк

|  |
| --- |
| Утвержден  постановлением администрации  городского округа город Шахунья Нижегородской области  от 07.04.2015 года № 431 |

1. Перечень на ремонт дорог городского округа город Шахунья на 2015 - 2017 годы изложить в следующей редакции:

**Перечень на ремонт дорог городского округа город Шахунья на 2015 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Стоимость, тыс. рублей | Протяженность, км |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования 2015 год | | | |
| 1 | Ремонт проезжей части **ул.Гагарина** от дома №54 до конца в г.Шахунья, Нижегородской обл. | 820,58 | 0,139 |
| 2 | Ремонт проезжей части **ул.Первомайская** от ул.Чапаева до ул.Советская в г.Шахунья, Нижегородской обл. | 558,38 | 0,13 |
| 3 | Ремонт проезжей части **ул.Революционная** от ул.Чапаева до ул.Советская в г. Шахунья, Нижегородской обл. | 293,24 | 0,095 |
| 4 | Ремонт проезжей части **ул.Генерала Веденина** от ул.Советская до ул.Тургенева в г.Шахунья, Нижегородской обл. | 689,67 | 0,171 |
| 5 | Ремонт проезжей части **ул.Свердлова** от ул.Комсомольская до ул.Генерала Веденина в г.Шахунья, Нижегородской обл. | 25,95 | 0,004 |
| 6 | Ремонт проезжей части **ул.Чапаева** от ул.Революционная до ул.Комсомольская в г.Шахунья, Нижегородской обл. | 349,92 | 0,088 |
| 7 | Ремонт проезжей части **ул.Комарова** от ул.Коминтерна до ул.Генерала Веденина в г.Шахунья, Нижегородской обл. | 455,69 | 0,229 |
| 8 | Ремонт проезжей части **ул.Коминтерна** от ж/д Вокзала до ж/д переезда в г.Шахунья Нижегородской обл. | 179,65 | 0,04 |
| 9 | Ремонт проезжей части **ул.Комсомольская** от ул.Чапаева до ул.Тургенева в г.Шахунья, Нижегородской обл. | 1 179,99 | 0,354 |
| 10 | Ремонт проезжей части **ул.Ленина** от ул.Крупской до ул.Яранское шоссе в г.Шахунья, Нижегородской обл. | 77,08 | 0,011 |
| 11 | Ремонт проезжей части **ул.Яранское шоссе** от ж/д переезда 679 км. До ул.Коммунистической в г.Шахунья, Нижегородской обл. | 86,19 | 0,013 |
| 12 | Ремонт проезжей части дороги на **ул.Леваневского** от ул.Октябрьской до ул.Коммунистической; | 2285,068 | 0,375 |
| 13 | Ремонт проезжей части дороги на **ул.Ляпидевского** от ул.Октябрьской до ул.Коммунистической; | 1976,451 | 0,315 |
| 14 | Ремонт проезжей части**ул. Лесная** от. ул. Зеленая до ул. Интернациональная в г. Шахунья | 1498,641 | 0,157 |
|  | **Итого п.1-7** | **10476,500** | **2,121** |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования 2016 год | | | |
| 15 | Ремонт проезжей части дороги на **ул.Октябрьской** от ул.Крупской до ул.Ширшова; | 2807,979 | 0,489 |
| 16 | Ремонт проезжей части дороги на **ул.Элеваторной** от ул.Куликовского проезда до проходной в г. Шахунья, Нижегородской обл. | 1064,200 | 0,269 |
| 17 | Ремонт проезжей части дороги на **ул.Белинского** от ул.Г.Веденина до "Тельца" в г. Шахунья, Нижегородской обл. | 1742,514 | 0,332 |
| 18 | Ремонт проезжей части на **ул.85-я Гвардейская** от ул.Г.Веденина до ул.Энгельса в г. Шахунья, Нижегородской обл. | 1906,093 | 0,360 |
| 19 | Ремонт проезжей части дороги на **ул.8-е Марта** от ул.Осипенко до ул.Федорова в г. Шахунья, Нижегородской обл. | 2263,239 | 0,431 |
| 20 | Ремонт проезжей части **ул. Элеваторной** от Куликовского проезда до проходной в г. Шахунья, Нижегородской обл. | 1030,327 | 0,268 |
| 21 | Ремонт проезжей части дороги на **ул.Центральная в д.Харламовцы**; (Лужайский территориальный отдел) | 1708,662 | 0,328 |
|  | **Итого п. 1-9** | **14372,500** | **2,825** |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования 2017 год | | |  |
| 22 | Ремонт проезжей части дороги на **пер.Больничный** от пер.Советского до ул.Больничная в с.Хмелевицы, г.Шахунья, Нижегородской обл. | 335,743 | 0,084 |
| 23 | Ремонт проезжей части дороги на **ул.Молодежная** в д.Б.Музя, г.Шахунья, Нижегородской обл. | 688,622 | 0,171 |
| 24 | Ремонт проезжей части дороги на **ул.Комсомольская** от ул.Тургенева до ул.Чапаева; | 4977,945 | 1,220 |
| 25 | Ремонт проезжей части дороги на **ул.Г.Веденина** (от ул.Белинского до пер.Энергетиков и от ул.Советской до ул.Тургенева); | 3584,184 | 0,829 |
| 26 | Ремонт проезжей части дороги, площади у сельского Дома культуры в д.Мелешиха; (Акатовский территориальный отдел) | 994,211 | 0,179 |
| 27 | Ремонт проезжей части дороги на **ул.Садовая** в с.Верховское; (Хмелевицкий территориальный отдел) | 1185,096 | 0,143 |
|  | **ИТОГО п.1-5.** | **11765,800** | **2,626** |
|  | **Всего 2015-2017 гг.** | **36614,800** | **7,567** |

1. Индикаторы достижения изложить в следующей редакции:

2.7. Индикаторы достижения.

Таблица № 2.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя результативности | Ед.  измер. | Оценка | Прогноз | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Общая протяженность автомобильных дорог местного значения | км | 347,97 | 347,97 | 347,97 | 347,97 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | % | 85,78 | 85,17 | 84,36 | 83,61 |
| 2. | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог составит | % | 14,22 | 14,83 | 15,64 | 16,39 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_