Администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 мая 2014 года								                 № 458

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического комплекса  городского округа город Шахунья Нижегородской области к осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов

В целях обеспечения устойчивой работы объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, социальной сферы в осенне-зимний период 2014-2015 годов администрация городского округа город Шахунья 
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый состав  комиссии городского округа город Шахунья по организации и контролю за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического комплекса к осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов.

2. Утвердить прилагаемые: План капитального ремонта объектов коммунального комплекса городского округа город Шахунья Нижегородской области на 2014 год и План текущего ремонта жилищного фонда  городского округа город Шахунья Нижегородской области на 2014 год.

3. Установить, что решения комиссии, в пределах ее компетенции, являются обязательными для всех руководителей предприятий и организаций, обеспечивающих деятельность предприятий жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы, жилищного фонда, топливно-энергетического комплекса округа.

4. В соответствии с требованиями Приказа Минэнерго России от 12.03.2013 
№ 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» рекомендовать начальникам территориальных отделов и секторов администрации  городского округа город Шахунья, руководителям предприятий жилищно-коммунального хозяйства независимо от форм собственности:

4.1. Разработать и утвердить планы мероприятий по подготовке к  отопительному сезону 2014-2015 годов.

4.2.  Учесть недостатки предыдущего отопительного периода 2013-2014 годов и выявленные технологические нарушения в эксплуатации теплоэнергетического оборудования, резервных топливных хозяйств, систем водоснабжения и водоотведения, а также внедрение энергосберегающих технологий.

4.3. Провести комплексную проверку состояния тепловой изоляции надземных теплотрасс с составлением плана-графика ремонтно-восстановительных работ и в срок до 02 июня 2014 года предоставить его в отдел промышленности, транспорта, связи, ЖКХ и энергетики администрации городского округа город Шахунья.

4.4. Представлять еженедельно (по вторникам) в отдел промышленности, транспорта, связи, ЖКХ и энергетики администрации городского округа город Шахунья по факсу 2-71-90 сведения о ходе подготовки к работе в осенне-зимний период начиная с июня месяца текущего года по форме 1-ЖКХ (зима).

4.5. На случай аварийного отключения центрального отопления в многоквартирных домах, изыскать возможность приобретения необходимой техники для обогрева подъезда многоквартирного дома (тепловые пушки), а также аварийных дизель-генераторов.

4.6. Подготовить к осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов имеющуюся снегоуборочную и коммунальную технику и провести ее осмотр по согласованному плану-графику.

4.7. Провести мероприятия, направленные на заключение собственниками помещений в многоквартирных домах и жилых домов, управляющими организациями, товариществами собственников жилья договоров о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерском обеспечении, а также технических средств противопожарной защиты с организациями, имеющими соответствующие лицензии на осуществление указанного вида деятельности.

4.8. Организовать работу по составлению паспортов готовности многоквартирных и индивидуальных жилых домов к эксплуатации в зимних условиях, согласно составленному графику. В срок до 15 сентября 2014 года предоставить паспорта готовности  жилых домов в Государственную жилищную инспекцию Нижегородской области.

4.9. Организовать до начала отопительного сезона 2014-2015 годов проведение не менее двух тренировок с личным составом жилищно-коммунальных служб по ликвидации аварийных ситуаций и в срок до 26 сентября 2014 года предоставить в отдел промышленности, транспорта, связи, ЖКХ и энергетики администрации городского округа город Шахунья акты проведенных тренировок.

4.10. В срок до 02 июня 2014 года разработать и утвердить план мероприятий по промывке и опрессовке систем центрального отопления, в том числе внутренних систем отопления объектов жилищного фонда и социальной сферы, а также внедрению новых технологий по проведению данных мероприятий.

4.11. Для проверки готовности систем отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы, провести, начиная с 15 сентября 2014 года пробные топки. Реестры актов проведения пробных топок предоставить в отдел промышленности, транспорта, связи, ЖКХ и энергетики администрации городского округа город Шахунья в срок до 26 сентября 2014 года.

4.12. До начала отопительного сезона 2014-2015 годов организовать и провести обучение кочегаров (истопников и иных соответствующих специалистов) по программе пожарно-технического минимума.

4.13. Создать необходимый запас топлива на котельных  и аварийный запас материально-технических ресурсов для локализации аварийных ситуаций.

4.14. В срок до 12 сентября 2014 года предоставить в отдел промышленности, транспорта, связи, ЖКХ и энергетики администрации городского округа город Шахунья акты готовности котельных, тепловых сетей к эксплуатации в отопительном сезоне 2014-2015 годов.

4.15. Завершить подготовку к осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов  в срок до 15 сентября 2014 года с получением паспортов готовности для потребителей тепловой энергии,  до 01 ноября 2014 года для теплоснабжающих организаций.

5. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов  администрации городского округа город Шахунья провести мероприятия по выявлению бесхозяйных сетей тепло- и водоснабжения с дальнейшей их постановкой на учет и государственной регистрацией прав собственности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2003 года № 580 «Об утверждении Положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей».

6. Начальнику отдела образования администрации городского округа город Шахунья (В.В. Смирнову), и.о.начальника отдела по культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа город Шахунья (А.П.Перминов), рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Шахунская центральная районная больница» (С.Н. Золотов) (по согласованию) обеспечить подготовку зданий и сооружений, объектов теплоэнергетики и инженерных сетей подведомственных учреждений к устойчивой, безаварийной работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов в соответствии с требованиями Приказа Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

7. Начальнику общего отдела администрации городского округа город Шахунья обеспечить размещение настоящего постановления  на официальном сайте администрации городского округа город Шахунья.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского

округа город Шахунья								     В.И.Романюк