|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 к постановлению администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 29.04.2015 года № 553 «ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 06.10.2014 года № 1023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках реализации государственной региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017 годы" |
| № п/п | Адрес МКД, признанного аварийным | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса или реконструкции МКД | Число жителей всего | Число жителей, планируемых к переселению. | Общая площадь жилых помещений в МКД | Количество расселяемых жилых помещений, подлежащих расселению в МКД | Общая площадь жилых помещений, подлежащих расселению в МКД | Средства долевого финансирования переселения граждан, руб. | Средства дополнительного финансирования улучшения жилищных условий переселяемых граждан |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего: | за счет средств государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета |  |
|  |  | Номер | Дата |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв.м. | ед. | ед. | ед. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого | 299 | 299 | 6210,94 | 163 | 72 | 91 | 5545,64 | 2228,74 | 3316,90 | 200 063 526,20 | 101 440 730,02 | 39 508 184,68 | 59 114 611,50 | 9 683 173,80 |
| 1 этап реализации Программы (2013-2014 годы) |
| Итого по МО 49 | 75 | 75 | 1 106,40 | 33 | 15 | 18 | 1 073,30 | 462,00 | 611,30 | 37 136 180,00 | 22 944 369,20 | 4 387 030,80 | 9 804 780,00 | 4 695 220,00 |
| 1 | г.Шахунья, пер.Речной, д.11 | 5 | 17.06.2011 | 4 квартал 2014 года | 4 квартал 2014 года | 22 | 22 | 251,00 | 7 | 0 | 7 | 251,00 | 0,00 | 251,00 | 8 684 600,00 | 5 365 728,76 | 1 025 943,09 | 2 292 928,15 | 830 400,00 |
| 2 | г.Шахунья, ул.Октябрьская, д.142 | 13 | 26.12.2006 | 4 квартал 2014 года | 4 квартал 2014 года | 9 | 9 | 141,30 | 4 | 2 | 2 | 108,20 | 53,20 | 55,00 | 3 743 720,00 | 2 313 035,25 | 442 259,14 | 988 425,61 | 1 100 280,00 |
| 3 | г.Шахунья, ул.Осипенко, д.47 | 15 | 26.12.2006 | 4 квартал 2014 года | 4 квартал 2014 года | 36 | 36 | 534,40 | 16 | 8 | 8 | 534,40 | 264,00 | 270,40 | 18 427 960,00 | 11 424 085,44 | 2 184 318,72 | 4 881 835,84 | 2 131 360,00 |
| 4 | г.Шахунья, ул.Свердлова, д.11 | 11 | 26.12.2006 | 4 квартал 2014 года | 4 квартал 2014 года | 8 | 8 | 179,70 | 6 | 5 | 1 | 179,70 | 144,80 | 34,90 | 6 217 620,00 | 3 841 519,75 | 734 509,85 | 1 641 590,40 | 633 180,00 |
| 2 этап реализации Программы (2014-2015 годы) |
| Итого | 95 | 95 | 1 398,04 | 49 | 31 | 18 | 1 398,04 | 894,14 | 503,90 | 50 930 597,20 | 24 907 863,16 | 11 696 540,39 | 14 326 193,65 | 4 987 955,80 |
| 5 | г Шахунья ул Советская д.29 | 1 | 08.12.2006 | 4 квартал 2015 года | 4 квартал 2015 года | 8 | 8 | 87,00 | 4 | 2 | 2 | 87,00 | 45,80 | 41,20 | 3 169 410,00 | 1 550 015,80 | 727 875,46 | 891 518,74 | 1 051 790,00 |
| 6 | г Шахунья ул Советская д.31 | 2 | 08.12.2006 | 4 квартал 2015 года | 4 квартал 2015 года | 7 | 7 | 154,54 | 5 | 4 | 1 | 154,54 | 121,94 | 32,60 | 5 629 892,20 | 2 753 326,92 | 1 292 941,08 | 1 583 624,20 | 390 507,80 |
| 7 | г Шахунья ул Советская д.33 | 3 | 08.12.2006 | 4 квартал 2015 года | 4 квартал 2015 года | 5 | 5 | 95,20 | 3 | 3 | 0 | 95,20 | 95,20 | 0,00 | 3 468 136,00 | 1 696 109,25 | 796 479,82 | 975 546,93 | 0,00 |
| 8 | г.Шахунья, ул.Свердлова, д.26 | 7 | 26.12.2006 | 4 квартал 2015 года | 4 квартал 2015 года | 18 | 18 | 281,80 | 10 | 8 | 2 | 281,80 | 227,40 | 54,60 | 10 265 974,00 | 5 020 625,91 | 2 357 647,19 | 2 887 700,90 | 1 325 026,00 |
| 9 | г Шахунья ул Свердлова д.28 | 8 | 26.12.2006 | 4 квартал 2015 года | 4 квартал 2015 года | 3 | 3 | 108,00 | 3 | 3 | 0 | 108,00 | 108,00 | 0,00 | 3 934 440,00 | 1 924 157,55 | 903 569,54 | 1 106 712,91 | 563 560,00 |
| 10 | г Шахунья ул Лесная д.11 | 2 | 26.12.2008 | 4 квартал 2015 года | 4 квартал 2015 года | 5 | 5 | 42,40 | 2 | 0 | 2 | 42,40 | 0,00 | 42,40 | 1 544 632,00 | 755 410,00 | 354 734,71 | 434 487,29 | 462 168,00 |
| 11 | г Шахунья ул Лесная д.13 | 3 | 26.12.2008 | 4 квартал 2015 года | 4 квартал 2015 года | 13 | 13 | 129,10 | 4 | 0 | 4 | 129,10 | 0,00 | 129,10 | 4 703 113,00 | 2 300 080,92 | 1 080 100,26 | 1 322 931,82 | 367 943,00 |
| 12 | г Шахунья ул Осипенко д.6 | 4 | 26.12.2008 | 4 квартал 2015 года | 4 квартал 2015 года | 11 | 11 | 198,6 | 7 | 6 | 1 | 198,60 | 169,70 | 28,90 | 7 234 998,00 | 3 538 311,94 | 1 661 563,99 | 2 035 122,07 | 415 302,00 |
| 13 | г Шахунья ул Ярославского д.1 | 5 | 26.12.2008 | 4 квартал 2015 года | 4 квартал 2015 года | 11 | 11 | 206,70 | 7 | 4 | 3 | 206,70 | 102,10 | 104,60 | 7 530 081,00 | 3 682 623,76 | 1 729 331,71 | 2 118 125,53 | 72 860,00 |
| 14 | г Шахунья ул Ярославского д.16 | 6 | 26.12.2008 | 4 квартал 2015 года | 4 квартал 2015 года | 14 | 14 | 94,70 | 4 | 1 | 3 | 94,70 | 24,20 | 70,50 | 3 449 921,00 | 1 687 201,11 | 792 296,63 | 970 423,26 | 338 799,00 |
| 3 этап реализации Программы (2015-2016 годы) |
| Итого | 49 | 49 | 1 489,20 | 31 | 12 | 19 | 1 275,70 | 391,50 | 884,20 | 46 473 751,00 | 22 527 174,84 | 10 539 945,11 | 13 406 631,05 | 0,00 |
| 15 | г Шахунья ул Ярославского д.18 | 7 | 26.12.2008 | 4 квартал 2016 года | 4 квартал 2016 года | 6 | 6 | 185,80 | 5 | 4 | 1 | 154,30 | 123,90 | 30,40 | 5 621 149,00 | 2 724 733,93 | 1 274 840,11 | 1 621 574,96 | 0,00 |
| 16 | г Шахунья ул Советская д.19 | 8 | 21.12.2009 | 4 квартал 2016 года | 4 квартал 2016 года | 15 | 15 | 307,80 | 8 | 5 | 3 | 307,80 | 174,80 | 133,00 | 11 213 154,00 | 5 435 340,92 | 2 543 070,55 | 3 234 742,53 | 0,00 |
| 17 | рп Сява ул Ленина д.19 | 10 | 22.12.2009 | 4 квартал 2016 года | 4 квартал 2016 года | 16 | 16 | 597,80 | 9 | 1 | 8 | 570,80 | 47,60 | 523,20 | 20 794 244,00 | 10 079 573,09 | 4 715 999,58 | 5 998 671,33 | 0,00 |
| 18 | рп Вахтан ул Кооперативная д.10 | 12 | 25.12.2009 | 4 квартал 2016 года | 4 квартал 2016 года | 12 | 12 | 397,80 | 9 | 2 | 7 | 242,80 | 45,20 | 197,60 | 8 845 204,00 | 4 287 526,88 | 2 006 034,86 | 2 551 642,26 | 0,00 |
| 4 этап реализации Программы (2016-2017 годы) |
| Итого | 61 | 61 | 1 973,40 | 43 | 14 | 29 | 1 554,70 | 481,10 | 1 073,60 | 56 637 721,00 | 25 597 113,62 | 12 884 668,38 | 18 155 939,00 | 0,00 |
| 19 | рп Вахтан ул Комарова д.13 | 11 | 25.12.2009 | 3 квартал 2017 года | 3 квартал 2017 года | 18 | 18 | 712,60 | 14 | 9 | 5 | 548,90 | 292,20 | 256,70 | 19 996 427,00 | 9 037 277,71 | 4 549 041,28 | 6 410 108,01 | 0,00 |
| 20 | рп Сява ул Белинского д.6 | 9 | 23.03.2010 | 3 квартал 2017 года | 3 квартал 2017 года | 4 | 4 | 60,30 | 2 | 1 | 1 | 60,30 | 30,30 | 30,00 | 2 196 729,00 | 992 799,86 | 499 739,82 | 704 189,32 | 0,00 |
| 21 | рп Сява ул Белинского д.8 | 10 | 23.03.2010 | 3 квартал 2017 года | 3 квартал 2017 года | 2 | 2 | 59,60 | 2 | 0 | 2 | 59,60 | 0,00 | 59,60 | 2 171 228,00 | 981 274,82 | 493 938,53 | 696 014,65 | 0,00 |
| 22 | рп Сява ул Залесная д.7 | 11 | 23.03.2010 | 3 квартал 2017 года | 3 квартал 2017 года | 2 | 2 | 59,60 | 1 | 0 | 1 | 29,80 | 0,00 | 29,80 | 1 085 614,00 | 490 637,41 | 246 969,27 | 348 007,32 | 0,00 |
| 23 | рп Сява ул Чехова д.4 | 16 | 02.04.2010 | 3 квартал 2017 года | 3 квартал 2017 года | 2 | 2 | 61,50 | 2 | 0 | 2 | 61,50 | 0,00 | 61,50 | 2 240 445,00 | 1 012 557,07 | 509 684,89 | 718 203,04 | 0,00 |
| 24 | д Туманино ул Заречная д.1 | 20 | 11.05.2010 | 3 квартал 2017 года | 3 квартал 2017 года | 2 | 2 | 62,80 | 2 | 0 | 2 | 62,80 | 0,00 | 62,80 | 2 287 804,00 | 1 033 960,72 | 520 458,72 | 733 384,56 | 0,00 |
| 25 | д Туманино ул Центральная д.1 | 22 | 18.05.2010 | 3 квартал 2017 года | 3 квартал 2017 года | 3 | 3 | 190,00 | 1 | 0 | 1 | 31,70 | 0,00 | 31,70 | 1 154 831,00 | 521 919,66 | 262 715,63 | 370 195,71 | 0,00 |
| 26 | рп Сява ул Гвардейская д.1 | 23 | 18.05.2010 | 3 квартал 2017 года | 3 квартал 2017 года | 10 | 10 | 263,30 | 6 | 0 | 6 | 263,30 | 0,00 | 263,30 | 9 592 019,00 | 4 335 061,43 | 2 182 114,35 | 3 074 843,22 | 0,00 |
| 27 | рп Сява ул Чехова д.9 | 25 | 21.07.2010 | 3 квартал 2017 года | 3 квартал 2017 года | 3 | 3 | 59,60 | 2 | 1 | 1 | 59,60 | 29,70 | 29,90 | 2 171 228,00 | 981 274,82 | 493 938,53 | 696 014,65 | 0,00 |
| 28 | рп Сява ул Гвардейская д.9 | 26 | 21.07.2010 | 3 квартал 2017 года | 3 квартал 2017 года | 5 | 5 | 132,10 | 2 | 0 | 2 | 65,20 | 0,00 | 65,20 | 2 375 236,00 | 1 073 475,14 | 540 348,86 | 761 412,00 | 0,00 |
| 29 | рп Сява ул 8 Марта д.8 | 29 | 17.11.2010 | 3 квартал 2017 года | 3 квартал 2017 года | 4 | 4 | 106,10 | 4 | 1 | 3 | 106,10 | 26,50 | 79,60 | 3 865 223,00 | 1 746 866,76 | 879 310,04 | 1 239 046,20 | 0,00 |
| 30 | с Верховское ул Мира д.16 | 31 | 21.12.2010 | 3 квартал 2017 года | 3 квартал 2017 года | 3 | 3 | 146,30 | 3 | 2 | 1 | 146,30 | 102,40 | 43,90 | 5 329 709,00 | 2 408 733,33 | 1 212 469,92 | 1 708 505,75 | 0,00 |
| 31 | рп Сява ул Белинского д.9 | 32 | 21.12.2010 | 3 квартал 2017 года | 3 квартал 2017 года | 3 | 3 | 59,60 | 2 | 0 | 2 | 59,60 | 0,00 | 59,60 | 2 171 228,00 | 981 274,82 | 493 938,53 | 696 014,65 | 0,00 |
| 5 этап реализации Программы (2017 год) |
| Итого по МО 37 | 19 | 19 | 243,90 | 7 | 0 | 7 | 243,90 | 0,00 | 243,90 | 8 885 277,00 | 5 464 209,20 | 0,00 | 3 421 067,80 | 0,00 |
| 32 | рп Сява ул Школьная д.9 | 33 | 21.12.2010 | 3 квартал 2017 года | 3 квартал 2017 года | 2 | 2 | 61,30 | 2 | 0 | 2 | 61,30 | 0,00 | 61,30 | 2 233 159,00 | 1 373 333,43 | 0,00 | 859 825,57 | 0,00 |
| 33 | рп Сява ул Школьная д.15 | 1 | 28.01.2011 | 3 квартал 2017 года | 3 квартал 2017 года | 3 | 3 | 61,10 | 2 | 0 | 2 | 61,10 | 0,00 | 61,10 | 2 225 873,00 | 1 368 852,73 | 0,00 | 857 020,27 | 0,00 |
| 34 | г.Шахунья, ул.Зеленая, д.22 | 15 | 30.12.2011 | 3 квартал 2017 года | 3 квартал 2017 года | 14 | 14 | 121,50 | 3 | 0 | 3 | 121,50 | 0,00 | 121,50 | 4 426 245,00 | 2 722 023,03 | 0,00 | 1 704 221,97 | 0,00 |

»